APENDICE B

PROGRAMA DE TRABAJO( ACTIVIDADES ATN ) PROPUESTO DEL COMITÉ CNS

(Sexta Reunion del Comité CNS Boca Chica 30 al 4 de julio de 2009)

| No. | Objetivo Estratégico, Iniciativas Plan Mundial, Plan Regional FASID y/o Conclusiones/Decisiones válidas GREPECAS Strategic Objective, Global Performance Indicators, FASID Regional Plan and/or valid GREPECAS Conclusions/ Decisions | Actividad/ Activity | Acción de seguimiento/ Follow-up Action | Entregable/ Deliverable | Responsable/ Responsible | Fecha límite/ Deadline | Observaciones/ Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| CNS/2-1.3.2 | Objetivo EsT: D, IPM/GPI: 17 y 22, Tabla CNS 1Ba-1Bb-1Bc Conclusiones 13/74 y 13/79 | Revisar, actualizar y completar el plan de transición inicial para el desarrollo evolutivo de la ATN y sus aplicaciones Review, update and complete inicial transition plan for the evolutionary development of ATN and applications | Oficinas Regionales Reuniones OACI Regional Offices, ICAO Meetings | Plan de Transición Inicial ATN Initial ATN Transition Plan Información para actualización de los Planes del ATN (Tablas CNS 1Ba y 1Bc) Information for the update of ATN Plans (Tables CNS 1Ba and 1Bc) | Grupo de Tarea ATN ATN Task Force Grupo de Tarea ATN ATN Task Force | End/Finales 2009 Julio/July 2009 | Se elabor[o una primera version para el Plan de encaminadores ATN (Tabla CNS 1Ba)/ An inicial version of the ATN routers Plan (CNS Table 1Ba) was done. |
| CNS/2-1.3.3 | Objetivo EsT: D, IPM/GPI: 22 y 17, CNS/COMM Decisión 5/3 | Orientar el desarrollo del plan de direccionamiento ATN, de conformidad con los principios y disposiciones técnicas de la OACI Guide de development of ATN addressing plan according to ICAO technical principles and guidelines | Oficinas Regionales Reuniones OACI Regional Offices, ICAO Meetings | Plan de direccionamiento ATN ATN addressing Plan | Grupo de Tarea ATN ATN Task Force | Julio/July 2009 | The ATN Addressing Plan was reviewed/ El Plan de direccionamiento ATn fue revisado. |
| CNS/2-1.3.4 | Objetivo EsT:D, IPM/GPI: 17 y 22, Tabla CNS 1Bc, Conclusiones 13/74 y 13/79 | Desarrollar planes para la implantación evolutiva de la infraestructura terrestre de la ATN y el desarrollo de aplicaciones tierra-tierra, tales como AIDC y AMHS. Develop plans for the evolutionary implementation of ATN ground infrastructure and the development of ground-ground applications, such as AIDC and AMHS. | Oficinas Regionales Reuniones OACI Regional Offices, ICAO Meetings | Información para actualización de Plan de implantación de aplicaciones tierra-tierra como AMHS y AIDC (tabla CNS 1Bb) Information for updating Implementation plan for ground-ground application, such as AMHS and AIDC (Table CNS 1Bb) Resultados de las pruebas de comunicaciones del ATN (Datos Radar, MTA-MTA, MTA-UA, …)/ Communications trial results of the ATN (Radar data, MTA-MTA, MTA-UA, …) | Grupo de Tarea ATN ATN Task Force | Julio/July 2008 Julio/July 2009 | Se elaboro una revision del Plan de Aplicaciones tierra-tierra del ATN (Tabla CNS 1Bb)/ A reviewed version of the ATN ground-ground Applications Plan was done (CNS Table 1Bb). |
| CNS/2-1.3.5 | Objetivo EsT: D, IPM/GPI: 17 y 22, Conclusiones 13/74 y 13/79 | Establecer dentro de la ATN el uso inicial a nivel operacional y gerencial de: Establish within ATN the initial use at operational and managerial level of: | Oficinas Regionales Reuniones OACI Regional Offices, ICAO Meetings |  |  |  |  |
|  |  | a) aplicaciones tierra-tierra; y ground to ground applications and |  | Uso inicial aplicaciones tierra-tierra Initial use of ground-ground applications | Estados Regiones CAR/SAM States Regions | Julio/July 2008 | Se recabo información sobre los planes de los Estados/ Information was collected of State’s Plan |
|  |  | b) aplicaciones aire-tierra. air-ground applications. |  | Uso inicial aplicaciones tierra aire Initial use of air-ground applications | Estados Regiones CAR/SAM States Regions | Diciembre/ December 2010 |  |
| CNS/2-1.5 | Objetivo EsT: D, IPM/GPI: 17 y 22, Tabla MET 2A y 2B, Conclusión 14/54 | Elaborar un plan CAR/SAM para establecer el sistema de comunicaciones necesario para la migración hacia el intercambio de mensajes aeronáuticos MET (METAR/SPECI y TAF) en el nuevo formato a definirse Elaborate a CAR/SAM plan for the establishment of the communications system needed for the migration towards aeronautical MET messages exchange (METAR/SPECI and TAF) in the new format to be defined. | Oficinas Regionales Reuniones OACI Regional Offices, ICAO Meetings | Definición de los requerimientos/consideraciones en comunicaciones para el intercambio de mensajes aeronáuticos MET en nuevos formatos Definition of requirements and considerations in Communications for MET aeronautical messages Exchange in new formats | Grupo de Tarea ATN ATN Task Force | End/Final 2009 | Tarea conjunta con COM/MET del Subgrupo MET Joint tasks with COM/MET of MET Subgroup |