Élaboration d’une norme pour la mise en œuvre du SMS

ARRETE 01-09/MT/AAC du 24 Avril 2009 portant  mise en œuvre du système de gestion de la sécurité par les fournisseurs de services de l’aviation civile en République du Gondwana.

Le Ministre des Transports :

- Vu  la constitution de la république du Gondwana ;

- Vu la convention de Chicago du ….., et ses annexes

- Vu la loi 2004-01, portant code de l’aviation civile ;

- Vu le décret 2004-06/PR/AAC, portant organisation et attributions de l’Autorité de l’Aviation Civile du  Gondwana ;

- Vu le décret 2008-01/PR/AAC, portant mise en œuvre du Programme National de Sécurité de la République du Gondwana,

- Vu l’arrêté 2008-020/MT/AAC, portant nomination du dirigeant responsable de la gestion de la sécurité de l’Etat ;

ARRETE

- PARTIE 1 : PORTEE ET APPLICATION

ARTICLE 1 : PORTEE

Le Présent arrêté définit les exigences relatives à la mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité

ARTICLE 2 : APPLICATION

Il  s’applique a :

- Services de Navigation Aérienne

- Aérodromes Certifiés

- Organismes Agrées de Maintenance Aéronautique ;

- Exploitants de services de transports aériens détenteurs de Permis d’Exploitation Aérienne (PEA) ;

- Centres de Formation Aéronautique

- PARTIE 2 : DEFINITIONS ET ACRONYMES

ARTICLE 3 : DEFINITIONS

ALOS, ALAR, Garantie de le sécurité, Gestion de la Sécurité, Gestion du Risque, Indicateurs de Sécurité, Objectifs de Sécurité, Mesure de la Performance, Mesure de la Sécurité, SMS, SSP …

- PARTIE 3 : CONTENU GENERAL

  - Politique et objectifs de la sécurité

  - Gestion du Risque de la sécurité

  - Garantie de la sécurité

  - Promotion de la sécurité

- PARTIE 4 : Mise en Œuvre

Le Secrétaire General du Ministère des Transports, et le Directeur General de l’Aviation Civile du Gondwana, sont charges, chacun en ce qui le concerne, de la mise en œuvre du présent arrêté.

TABLEAU 3-2 – DIAGRAMME GANTT POUR LE PLAN DE MISE EN OEUVRE DU SMS pour les aérodromes de la République du Gondwana

| Nº | Composant/élément SMS | Date: 04 Mai 2009 | Date: 05 Mai 2010 | Date:06 Mai 2011 | Date: 07 Mai 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PHASE I : Planification |
| 1 | Identifier le dirigeant responsable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Identifier les responsabilités de sécurité des gestionnaires. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Identifier le responsable de la mise en application du SMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Etablir la description du système des aérodromes de la république du Gondwana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Analyse des écarts relative aux ressources existantes des aérodromes de la république du Gondwana comparées aux exigences nationales et internationales pour l’établissement d’un SMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Développement du un plan de mise en œuvre du SMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Coordination du plan d'intervention d'urgence avec la planification les organismes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Etablir la documentation de la politique et des objectifs de sécurité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Développer et établir les moyens de communication en matière de sécurité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PHASE II : Processus réactifs |
| 10 | Formation Initiale du personnel à l’identification des dangers, évaluation, et atténuation des risques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Identification des dangers sur les aérodromes de la république du Gondwana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Evaluation et atténuation du risque sur les aérodromes de la république du Gondwana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Documentation sur l’identification des dangers, évaluation et atténuation du risque sur les aérodromes de la république du Gondwana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PHASE III : Mise en œuvre processus de gestion proactifs et prédictifs |
| 14 | Formation Initiale du personnel aux processus proactifs et prédictifs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Mise en œuvre des parties du SMS relatifs aux processus proactifs et prédictifs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Documentation des parties du SMS relatifs aux processus proactifs et prédictifs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PHASE IV : Mise en Œuvre de la Garantie de la Sécurité Opérationnelle |
| 17 | Développement interne des indicateurs de performance de sécurité et des objectifs performance de sécurité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Accord avec l’Autorité de l’Aviation Civile sur des indicateurs de performance de sécurité et des objectifs performance de sécurité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Développer le processus de gestion du changement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Préparer un programme de surveillance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Initier la surveillance et la mesure de la performance de sécurité, y compris la gestion du changement et l'amélioration continue du SMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Documentation des indicateurs de performance, objectifs de performance, gestion du changement, programme de surveillance, et amélioration continue du SMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Formation aux indicateurs de performance, objectifs de performance, gestion du changement, programme de surveillance, et amélioration continue du SMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |