Annexe  – Modèle de liste des tâches de mise en œuvre

Mise en œuvre de l’amendement 18 de l’Annexe 14 Vol I (inclus PANS-Aerodromes)

(À adapter par chaque État)

*AAC : Autorité en charge de l’aviation civile

* App : Provisions applicables en (annee)

| ID | TÂCHE | ENTITÉS | DATE DE FIN CIBLE | Responsables specififiques |  |  | Echeances specifiques |  |  | Statut |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | App 2025 | App 2026 | App 2030 | App 2025 | App 2026 | App 2030 | App 2025 | App 2026 | App 2030 |
| 18.0 | Conduire la consultation initiale avant la date effective |  | 21 juillet 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Mettre en place une coordination nationale pour la mise en œuvre |  | 15 août 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.1 | Identifier le point focal national | AAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.2 | Identifier les points focaux de l'industrie au niveau local | Aéroports |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 1.3 | Mettre en place une équipe de coordination de la mise en œuvre | AAC Aéroports |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 1.4 | Identifier les mécanismes de communication (réunions, rapports, activités de sensibilisation, etc.) | Équipe de coordination de la mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 1.5 | Mener des activités de formation initiale et de sensibilisation du personnel | AAC Aéroports |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 2 | Effectuer une analyse des écarts entre les nouvelles dispositions et le cadre réglementaire national |  |  | 1 sept 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 2.1 | Identifier les règlements, les procédures et les documents d'orientation à élaborer/modifier | Équipe de coordination de la mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 2.2 | Identifier les données disponibles au niveau de l’industrie | Aéroports |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 2.3 | Identifier les moyens et ressources nécessaires pour la mise en oeuvre | Aéroports/AAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 3 | Élaborer un plan national de mise en œuvre |  |  | 1 oct 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 3.1 | Élaborer des plans aéroportuaires locaux pour combler les lacunes identifiées (procédures, disponibilité des données, etc.) y compris l'évaluation de l'impact du changement. | Aéroports |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 3.2 | Élaborer un plan de l’AAC pour combler les lacunes en ce qui concerne le cadre réglementaire, y compris l'évaluation de l'impact des changements. | AAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 3.3 | Consolider les plans des aéroports locaux et de l’AAC en vue d'élaborer un plan de mise en œuvre national. | Équipe de coordination de la mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 4 | Élaborer/modifier des règlements et des procédures pour la mise en oeuvre |  |  | 1 oct 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 4.1 | Achever l'élaboration ou la modification des règlements | AAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 4.2 | Compléter l’élaboration/modification des procédures | Aéroports |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 4.3 | Assurer la formation du personnel sur les nouveaux règlements et procédures | AAC/Aéroports |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 4.4 | Compléter la formation avancée du personnel qualifié | AAC/Aéroports |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 5 | Finaliser la mise en œuvre complète avant la date d'applicabilité |  |  | 26 oct 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 5.1 | Examiner et évaluer les activités de mise en œuvre | Équipe de coordination de la mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 5.2 | Confirmer la mise en œuvre complète dans le CC/EFOD | AAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |