Annexe  – Modèle de liste des tâches de mise en œuvre 
Mise en œuvre de l’amendement 18 de l’Annexe 14 Vol I (inclus PANS-Aerodromes)
(À adapter par chaque État)
[bookmark: _Hlk161933479]*AAC : Autorité en charge de l’aviation civile
* App : Provisions applicables en (annee)
	ID
	TÂCHE
	ENTITÉS 
	DATE DE FIN CIBLE
	Responsables
specififiques
	Echeances specifiques
	Statut

	
	
	
	
	App
2025
	App
2026
	App
2030
	App
2025
	App
2026
	App
2030
	App
2025
	App
2026
	App
2030

	18.0
	Conduire la consultation initiale avant la date effective
	
	21 juillet 2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.1
	Mettre en place une coordination nationale pour la mise en œuvre 
	
	15 août
 2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.1.1
	Identifier le point focal national
	AAC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.1.2
	Identifier les points focaux de l'industrie au niveau local
	Aéroports
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	

	18 1.3
	Mettre en place une équipe de coordination de la mise en œuvre
	AAC
Aéroports
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18 1.4
	Identifier les mécanismes de communication (réunions, rapports, activités de sensibilisation, etc.)
	Équipe de coordination de la mise en œuvre
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18 1.5
	Mener des activités de formation initiale et de sensibilisation du personnel




	AAC
Aéroports
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18 2
	Effectuer une analyse des écarts entre les nouvelles dispositions et le cadre réglementaire national
	
	

	1 sept 25

	
	
	
	
	
	
	
	

	18 2.1
	Identifier les règlements, les procédures et les documents d'orientation à élaborer/modifier

	Équipe de coordination de la mise en œuvre
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18 2.2
	Identifier les données disponibles  au niveau de l’industrie
	Aéroports
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18 2.3
	Identifier les moyens et ressources nécessaires pour la mise en oeuvre
	Aéroports/AAC


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18 3
	Élaborer un plan national de mise en œuvre 
	
	
	1 oct 2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	18 3.1
	Élaborer des plans aéroportuaires locaux pour combler les lacunes identifiées (procédures, disponibilité des données, etc.) y compris l'évaluation de l'impact du changement.  
	Aéroports
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18 3.2
	Élaborer un plan de l’AAC pour combler les lacunes en ce qui concerne le cadre réglementaire, y compris l'évaluation de l'impact des changements.  


	
AAC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18 3.3
	Consolider les plans des aéroports locaux et de l’AAC en vue d'élaborer un plan de mise en œuvre national.
	Équipe de coordination de la mise en œuvre
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18 4
	Élaborer/modifier des règlements et des procédures pour la mise en oeuvre
	
	 
	1 oct 25
	
	
	
	
	
	
	
	

	18 4.1
	Achever l'élaboration ou la modification des règlements
	AAC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18 4.2
	Compléter l’élaboration/modification des procédures
	Aéroports
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18 4.3
	Assurer la formation du personnel sur les nouveaux règlements et procédures
	AAC/Aéroports
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18 4.4
	Compléter la formation avancée du personnel qualifié 
	AAC/Aéroports
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18 5
	Finaliser la mise en œuvre complète avant la date d'applicabilité
	
	
	26 oct 25
	
	
	
	
	
	
	
	

	18 5.1
	Examiner et évaluer les activités de mise en œuvre  
	Équipe de coordination de la mise en œuvre
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18 5.2
	Confirmer la mise en œuvre complète dans le CC/EFOD
	AAC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



















