- 8 -


	OBJETIVO DE PERFORMANCE REGIONAL : SAM/AGA 01
CALIDAD Y DISPONIBILIDADE DE LOS DATOS  AERONÁUTICOS

	Beneficios

	Seguridad Operacional.
	· Reduce los accidentes de aeronaves en el aeródromo
· Mejora la seguridad operacional de las aeronaves en el aeródromo

	Protección al medio ambiente y Desarrollo sostenible del transporte aéreo.
	· Operaciones de Aeródromo eficientes a partir del aseguramiento de la calidad de los datos  aeronáuticos

	Métricas
	· Número de deficiencias relacionadas al incumplimiento de la información en la tabla AOP 1. Doc. 8733, Vol. II FASID
Número de aeródromos con proceso establecidos e implementados com el AIM

	Estrategia
2012 - 2018

	COMPO-NENTES OC ATM
	TAREAS
	PERIODO

INICIO-FIN
	RESPONSABILIDAD
	SITUACION

	AO

CM

AUO
	a) a) Actualizar los datos de obstáculos que afectan a las operaciones aéreas en el sistema WGS-84.
	(*) - 2018
	Estados
	En progreso

	
	b) b) Establecer e implementar un proceso que asegure a provisión de datos aeronáuticos por el operador aeroportuario al AIM, con los requisitos de calidad correspondientes.
	(*) – 2018
	Estados
	En progreso

	
	c) c) Vigilar la calidad y disponibilidad de los datos aeronáuticos 
	(*) – 2018+
	GREPECAS
	En progreso

	Vínculo con las IPM
	IPM/9: conciencia situacional, IPM/10: diseño y gestión del área terminal, IPM/13: diseño y gestión de Aeródromo. IPM/14: Operaciones de pista, IPM/18: información aeronáutica, IPM/20: WGS-84


(*) Indica que la tarea se ha iniciado previamente al plazo considerado para esta planificación.

	OBJETIVO DE PERFORMANCE REGIONAL : SAM/AGA-02
CERTIFICACIÓN DE AERÓDROMOS

	Beneficios

	Seguridad Operacional.
	· Reduce los accidentes de aeronaves en el aeródromo

	Protección al medio ambiente y Desarrollo sostenible del transporte aéreo
	· Operaciones de Aeródromo eficientes a partir del cumplimiento de los SARPS

	Métricas
	· Número de Aeródromos certificados  
· Número de Inspectores capacitados
· Numero de Aeródromos con certificación validada con la LAR-AGA

	Estrategia 
2012 - 2018

	COMPO-NENTES OC ATM
	TAREAS
	PERIODO

INICIO-FIN
	RESPONSA-BILIDAD


	SITUA-CION

	AO

CM

AUO

DCB
	
a) Desarrollar el Reglamento Aeronáutico Latinoamericano para Aeródromos (LAR-AGA) y el Manual de Inspector de Aeródromos (MIAGA).
	(*) - 2011
	Proyecto Regional.
	En progreso

	
	b) Armonizar la reglamentación de los estados con el LAR-AGA
	2012 - 2015
	Estados
	Válida

	
	c) Capacitar inspectores de aeródromos regionales con el MIAGA
	(*) – 2015
	Proyecto Regional.
	

	
	d) Establecer un proceso de auditorías internas en los aeródromos por los operadores, basadas en el SMS
	(*) – 2015
	Estados
	

	
	e) Validar de los certificados de aeródromos otorgados antes de la armonización con el LAR-AGA
	2015 – 2018+
	Estados
	Válida

	
	f) Vigilar el proceso de certificación
	2012 – 2018+
	GREPECAS
	Válida

	Vínculo con las IPM
	IPM/9: conciencia situacional, IPM/10: diseño y gestión del área terminal, IPM/13: diseño y gestión de Aeródromo. IPM/14: Operaciones de pista


(*) Indica que la tarea se ha iniciado previamente al plazo considerado para esta planificación.

	OBJETIVO DE PERFORMANCE REGIONAL : SAM/AGA-03
 OPERACIONES SEGURAS EN AERÓDROMOS QUE NO CUMPLEN
 CON SARPS DE OACI 

	Beneficios

	Seguridad Operacional.
	· Disponer de herramienta para la evaluación de desviaciones
· Reduce los accidentes de aeronaves en el aeródromo

	Protección al medio ambiente y Desarrollo sostenible del transporte aéreo.
	· Operaciones de aeródromo eficientes

	Métrica
	Número de Aeródromos certificados con desviaciones

	Estrategia
2012 - 2018

	COMPO-NENTES OC ATM
	TAREAS
	PERIODO

INICIO-FIN
	RESPONSABILIDAD
	SITUACION

	AO

CM

AUO
	a) Identificar los Aeropuertos Regionales con características físicas y operacionales que no cumplen con las SARPS de OACI
	(*) – 2012
	Proyecto Regional
	En progreso

	
	b) Desarrollar un procedimiento para la certificación con  desviaciones, que incluya orientaciones para la evaluación de las no conformidades.
	(*) - 2013
	Proyecto Regional
	En progreso

	
	c) Implementar el procedimiento para la certificación con desviaciones
	2013 - 2018
	Estados
	Válida

	
	d) Vigilar la implantación del procedimiento
	2012 - 2018
	GREPECAS
	Válida

	Vínculo con las IPM
	IPM/9: conciencia situacional, IPM/13: diseño y gestión de Aeródromo. IPM/14: Operaciones de pista, IPM/9: conciencia situacional, IPM/13: diseño y gestión de Aeródromo. IPM/14: Operaciones de pista


(*) Indica que la tarea se ha iniciado previamente al plazo considerado para esta planificación.

	OBJETIVO DE PERFORMANCE REGIONAL : SAM/AGA-04
MEJORAS  DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS Y OPERACIONALES DEL AERÓDROMO.

	Beneficios

	Seguridad Operacional.
	· Incrementa las operaciones seguras de aeronaves

	Protección al medio ambiente y Desarrollo sostenible del transporte aéreo.
	· Contar con guías y criterios operaciones que aumente la capacidad con eficiencia
· Fluidez del tránsito en área de movimiento

	Métricas
	Número de aeródromos cuya capacidad ha sido optimizada
Número de aeródromos con capacidad incrementada por mejoras en su infraestructura 

	Estrategia
2012 - 2018

	COMPO-NENTES OC ATM
	TAREAS
	PERIODO

INICIO-FIN
	RESPONSABILIDAD
	SITUACION

	AO

CM

AUO
	a) Desarrollar los procedimientos para cálculo de la capacidad de los aeródromos.
	2011 – 2012
	Proyecto Regional
	

	
	b) Capacitar instructores para replicar los procedimientos de cálculo de capacidad
	2011 – 2012 
	Proyecto Regional
	

	
	c) Implementar los procedimientos de cálculo de capacidad y evaluar los aeródromos cuya capacidad instalada se encuentra próximo a saturación 
	2011 - 2012
	Estados
	

	
	d) Desarrollar procedimientos para optimizar la capacidad de pista y plataformas de aeródromos.
	(*) – 2013
	Proyecto Regional
	En progreso

	
	e) Desarrollar procedimientos de gestión ambiental en coordinación con los Comités Regionales.
	2011 - 2018
	Proyecto Regional
	

	
	f) Aplicar los procedimientos para la optimización de la capacidad de la pista y plataformas de aeródromos
	2013-2018
	Estados
	Válida

	
	g) Establecer, en coordinación con CNS, los requisitos aplicables a los operadores de aeródromo para la implantación de sistemas de guía y control del movimiento en la superficie.
	2012 – 2013
	Proyecto Regional
	Válida

	
	h) Vigilar la optimización de capacidad de pistas y plataformas
	(*) – 2018
	GREPECAS
	En progreso

	Vínculo con las IPM
	IPM/9: conciencia situacional, IPM/13: diseño y gestión de Aeródromo. IPM/14: Operaciones de pista


(*) Indica que la tarea se ha iniciado previamente al plazo considerado para esta planificación.

	OBJETIVO DE PERFORMANCE REGIONAL : SAM/AGA-05
SEGURIDAD OPERACIONAL DE PISTA

	Beneficios

	Seguridad Operacional.
	· Reduce las excursiones de pistas
· Reduce las incursiones de pista
· Mejora la seguridad operacional de las aeronaves en pista

	Protección al medio ambiente y Desarrollo sostenible del transporte aéreo.
	· Operaciones de Aeródromo eficientes 

	Métricas
	· Número de aeródromos con planes de acción para la gestión a los riesgos de excursiones de pista
· Número de excursiones de pista por año.
· Número de incursiones de pista por año

	Estrategia
2012 - 2018

	COMPO-NENTES OC ATM
	TAREAS
	PERIODO

INICIO-FIN
	RESPONSABILIDAD
	SITUACION

	AO

CM

AUO
	a) Desarrollar un plan de gestión de seguridad de la superficie de las pistas
	(*) – 2012
	Proyecto Regional
	En progreso

	
	b) Asistir a los Estados para la implantación de procedimientos de gestión de seguridad de la superficie de las pistas. 
	(*) – 2012
	Estados
	En progreso

	
	c) Vigilar la implantación del plan de gestión regional
	(*) – 2018+
	GREPECAS
	En progreso

	Vínculo con las IPM
	IPM/9: conciencia situacional, IPM/13: diseño y gestión de Aeródromo. IPM/14: Operaciones de pista, IPM/18: información aeronáutica, IPM/20: WGS-84


(*) Indica que la tarea se ha iniciado previamente al plazo considerado para esta planificación.

