| OBJETIVO DE RENDIMIENTO REGIONAL: SAM ATM/01 OPTIMIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL ESPACIO AÉREO EN RUTA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficios |  |  |  |  |  |
| Seguridad Operacional |  | - Reduce la complejidad de la estructura del espacio aéreo, |  |  |  |
| Protección del Medio ambiente y desarrollo sostenible del transporte aéreo |  | - Reduce el consumo de combustible y, consecuentemente, las emisiones de CO2 en la atmosfera, debido a la reducción de millas volados y a las operaciones de descenso y ascenso continuo. - Aumenta la capacidad del espacio aéreo y favorece el uso de niveles de vuelo óptimos. - Aprovecha la capacidad RNAV y ADS-B de las aeronaves |  |  |  |
| Métricas |  |  |  |  |  |
| - Reducción del número de incidentes de tránsito aéreo cada 100,000 operaciones por año - Aumento de la capacidad de Sector ATC - Reducción de emisiones CO2 cada 100,000 operaciones por año |  |  |  |  |  |
| Estrategia (*) - 2023 |  |  |  |  |  |
| COMPO-NENTES OC ATM | TAREAS |  | PERIODO INICIO-FIN | RESPONSABILIDAD | SITUACION |
|  | - Ejecutar el Programa de Implantación de la Versión 04 de la red de rutas ATS SAM, y evaluar la implantación del espacio excluyente RNAV 5 |  | (*) - 2023 | Estados | Válida |
|  | - Optimizar rutas oceánicas a través de la implantación de rutas RNAV10 (RNP10) o RNP4 / RNP2, según corresponda. |  | (*) - 2023 | Estados | Válida |
|  | - Revisar y actualizar el Mapa de ruta PBN para la Región SAM y el programa de optimización de la red de rutas ATS |  | – 2018 | Proyecto regional Estados | Válida |
|  | - Evaluar el estado de avance del plan de acción PBN en ruta |  | 2018 | Estados | Válida |
|  | - Elaborar la versión 05 de la red de rutas ATS, incluyendo la aplicación de RNP 4 para rutas oceánicas y RNP 2 en espacio aéreo continental. |  | 202019-2020 | Proyecto regional Estados | Válida |
|  | - Implantar rutas aleatorias en espacios aéreos continentales definidos |  | 2020+ | Estados | Válida |
|  | - Evaluar e implementar métodos de separación longitudinal basada en ITP, para espacios seleccionados. |  | 2020 - 2023 | Estados | Válida |
|  | - Monitorear el avance durante la implantación |  | (*) - 2020 + | GREPECAS | Válida |
| Vínculo con las GPI | GPI/5: navegación basada en performance, GPI/7: gestión de rutas ATS dinámicas y flexibles, GPI/8: diseño y gestión en colaboración del espacio aéreo |  |  |  |  |

(*) Indica que la tarea se ha iniciado previamente al plazo considerado para esta planificación.

| OBJETIVO DE RENDIMIENTO REGIONAL: SAM ATM/02 OPTIMIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL ESPACIO AÉREO TMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficios |  |  |  |  |  |
| Seguridad Operacional |  | - Aplicación operaciones de descenso continuo (CDO), incrementando la seguridad a los aterrizajes y reduciendo incidencia de CFIT - Reducción de la complejidad del espacio aéreo, |  |  |  |
| Protección del Medio ambiente y desarrollo sostenible del transporte aéreo |  | - Reduce el consumo de combustible y, consecuentemente, las emisiones de CO2 en la atmosfera, debido a la reducción de millas volados y a las operaciones de descenso y ascenso continuo (CDO/CCO). - Reducción del ruido aeronáutico, por medio de las operaciones de descenso continuo (CDO). - Aumenta la capacidad del espacio aéreo, pues permite establecer flujos separados de llegada/salida e incluso segregar vuelos IFR de VFR - Aprovecha la capacidad RNAV de las aeronaves. - Trayectorias de llegada / salida de los aeropuertos operables para cualquier condición meteorológica |  |  |  |
| Métricas |  |  |  |  |  |
| - Porcentaje de Aeropuertos Internacionales con SID/STAR RNAV y/o RNP implantados cuando sea requerido. - Porcentaje de Aeropuertos Internacionales con operaciones de descenso y ascenso continuo implantados - Número de incidentes de tránsito aéreo por cada 100,000 operaciones por año - Toneladas de emisiones CO2 cada 100,000 operaciones por año - Reducción del ruido aeronáutico |  |  |  |  |  |
| Estrategia (*) - 2023 |  |  |  |  |  |
| COMPONENTES OC ATM | TAREAS |  | PERIODO INICIO-FIN | RESPONSABILIDAD | SITUACION |
| AOM AUO CM | - Evaluar el progreso del plan de acción PBN para Área terminal. |  | (*) - 2020 | Estados | Válida |
|  | - Implantar rutas normalizadas de llegada/salida RNAV 1 y/o RNP 1, en todos los TMA de aeropuertos internacionales |  | (*) – 2020 | Estados | Válida |
|  | - Implantar operaciones CDO/CCO en todos los TMA de aeropuertos internacionales, e Implantar la aplicación de VNAV para CDO en TMA seleccionados |  | (*) - 2023 | Estados | Válida |
|  | - Implantar espacio aéreo excluyente RNAV1/RNP1 en TMA con alta densidad de tránsito |  | (*) – 2023 + | Estados | Válida |
|  | - Monitorear el avance durante la implantación |  | (*) - 2023 | GREPECAS | Válida |
|  | - Evaluar e implantar procedimientos básicos para la operación RPAS en TMA seleccionados |  | 2018 - 2023 | Estados | Válida |
| Vínculo con las GPI | GPI/1: Uso flexible del espacio aéreo, GPI/5: navegación basada en performance, GPI/7: gestión de rutas ATS dinámicas y flexibles, GPI/8: diseño y gestión en colaboración del espacio aéreo, GPI/10: diseño y gestión de área terminal, GPI/11: SID y STAR RNP y RNAV y GPI/12: Integración funcional de los sistemas terrestres con los sistemas de aeronave |  |  |  |  |

(*) Indica que la tarea se ha iniciado previamente al plazo considerado para esta planificación.

| OBJETIVO DE RENDIMIENTO REGIONAL:SAM ATM/03 IMPLANTACION DE APROXIMACIONES RNP |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficios |  |  |  |  |  |
| Seguridad Operacional |  | - Incremento de la seguridad a los aterrizajes, reduciendo incidencia de CFIT - Permite establecer procedimiento de aproximación seguros en aeropuertos limitados por geografía accidentada |  |  |  |
| Protección del Medio ambiente y desarrollo sostenible del transporte aéreo |  | - Reduce las millas voladas y/o permite el vuelo en perfiles óptimos de descenso, disminuyendo el consumo de combustible y, consecuentemente, las emisiones de CO2 en la atmosfera - Aprovecha la capacidad RNAV de las aeronaves - mínimos operacionales de aeropuertos mejorados |  |  |  |
| Métricas |  |  |  |  |  |
| - Porcentaje de procedimientos de aproximación RNP APCH incluyendo APV Baro VNAV y LNAV únicamente implantados por pista con operación por instrumento, de acuerdo a la Resolución 37/11 de la 37 Asamblea. |  |  |  |  |  |
| Estrategia (*) – 2023 |  |  |  |  |  |
| COMPO-NENTES OC ATM | TAREAS |  | PERIODO INICIO-FIN | RESPONSABILIDAD | SITUACION |
| AOM AUO AO CM | - Evaluar el progreso del plan de acción PBN para Procedimientos de Aproximación |  | 2018 | SAMIG | Válida |
|  | - Implantar procedimientos RNP APCH (o RNP AR APCH cuando representen beneficio operacional), incluyendo APV BARO VNAV y LNAV únicamente, conforme metas establecidas por la resolución A 37/11 de la 37 Asamblea de la OACI. |  | (*) – 2023+ | Estados | Válida |
|  | - Inicio de estudios para la implantación de procedimientos GBAS CAT I (GLS) en aeropuertos seleccionados |  | 2023 + | Estados | Válida |
|  | - Monitorear el avance durante la implantación |  | (*) – 2023 + | GREPECAS | Válida |
| Vínculo con las GPI | GPI/1: Uso flexible del espacio aéreo, GPI/5: navegación basada en performance, GPI/8: diseño y gestión en colaboración del espacio aéreo, GPI/12: Integración funcional de los sistemas terrestres con los sistemas de aeronave y GPI/14; Operaciones en pista |  |  |  |  |

(*) Indica que la tarea se ha iniciado previamente al plazo considerado para esta planificación.

| OBJETIVO DE RENDIMIENTO REGIONAL: SAM ATM/04 USO FLEXIBLE DEL ESPACIO AÉREO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficios |  |  |  |  |  |
| Seguridad Operacional |  | - La mejora a la coordinación y cooperación civil/militar garantiza la seguridad en el espacio aéreo |  |  |  |
| Protección del Medio ambiente y desarrollo sostenible del transporte aéreo |  | - Permite una estructura de rutas ATS más eficiente, reduciendo las millas voladas y el consumo de combustible y, consecuentemente, las emisiones de CO2 en la atmosfera. - Aumenta la capacidad del espacio aéreo, - Mayor disponibilidad del espacio aéreo reservado, en horarios donde no hay actividades de los usuarios de esos espacios aéreos. |  |  |  |
| Métricas |  |  |  |  |  |
| - Porcentaje de Comités o u órganos similares de Coordinación Civil/Militar implantados - Cantidad de acuerdos de coordinación y cooperación Civil/Militar implantados - Reducción del número de espacios aéreos reservados de carácter permanente |  |  |  |  |  |
| Estrategia (*) - 2023 |  |  |  |  |  |
| COMPO-NENTES OC ATM | TAREAS |  | PERIODO INICIO-FIN | RESPONSABILIDAD | SITUACION |
| AOM AUO CM | - elaborar material de orientación sobre coordinación y cooperación civil/militar para estipular políticas, procedimientos y normas nacionales |  | (*) - 2020 | Proyecto Regional Estados | Válida |
|  | - llevar a cabo una evaluación de la cantidad y extensión de espacios aéreos reservados |  | (*) – 2020 | Estados | Válida |
|  | - establecer comités u órganos similares de coordinación civil/militar |  | (*) - 2020 | Estados | Válida |
|  | - hacer arreglos para tener un enlace permanente y una estrecha cooperación entre dependencias civiles ATS y las dependencias apropiadas militares, así como con demás usuarios de espacios aéreos reservados. |  | (*) - 2020 | Estados | Válida |
|  | - elaborar un material guía Regional para implantación en los Estados de procedimientos para la coordinación de la reserva temporal de espacio aéreo (TRA), por medio de emisión de NOTAM o a través de procedimientos específicos de activación/desactivación reservados en tiempo real. Impulsar el uso de herramientas automatizadas aceptadas por la OACI. |  | 2018 - 2020 | Estados | Válida |
|  | - Monitorear el avance durante la implantación |  | (*) – 2023 | GREPECAS | Válida |
| Vínculo con las GPI | GPI/1: uso flexible del espacio aéreo; GPI/18: Información aeronáutica. |  |  |  |  |

(*) Indica que la tarea se ha iniciado previamente al plazo considerado para esta planificación.

| OBJETIVO DE RENDIMIENTO REGIONAL: SAM ATM/05 IMPLANTACION DE LA ATFM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficios |  |  |  |  |  |
| Seguridad Operacional |  | - Evita la sobrecarga del sistema ATC y Aeroportuario, garantizando la seguridad operacional. |  |  |  |
| Protección del Medio ambiente y desarrollo sostenible del transporte aéreo |  | - reducción en esperas inducidas por condiciones meteorológicas y de tránsito que conducen a una reducción del consumo de combustible y de emisiones contaminantes - mejora en la gestión de demanda en exceso de servicio en sectores ATC y en aeródromos - permite planificar y gestionar los desbalances de capacidad |  |  |  |
| Métricas |  |  |  |  |  |
| - Porcentaje de vuelos demorados |  |  |  |  |  |
| Estrategia (*) - 2023 |  |  |  |  |  |
| COMPO-NENTES OC ATM | TAREAS |  | PERIODO INICIO-FIN | RESPONSABILIDAD | SITUACION |
| DCB AO AOM CM | - Evaluar el progreso del programa de trabajo para implantación del ATFM |  | (*) - 2018 | Estados | Válida |
|  | - elaborar método regional para establecer pronósticos de demanda/capacidad |  | (*) - 2020 | Estados | Válida |
|  | - desarrollar e implantar procedimientos regionales para un uso eficiente y óptimo de la capacidad de aeródromo y de pista |  | (*) - 2020 | Estados | Válida |
|  | - elaborar e implantar métodos para mejorar la eficiencia, según se requiera, mediante gestión del espacio aéreo en TMA seleccionadas |  | (*) - 2020 | Estados | Válida |
|  | - desarrollar e implantar procedimientos de coordinación operacional entre unidades ATFM de los Estados, de forma que se detallen la competencia y autoridad de esas unidades. |  | (*) – 2020 | Estados | Válida |
|  | - Monitorear el avance durante la implantación |  | (*) – 2023 | GREPECAS | Válida |
| Vínculo con las GPI | GPI/1: uso flexible del espacio aéreo; GPI/6: gestión de la afluencia del tránsito aéreo; GPI/7: gestión dinámica y flexible de rutas ATS; GPI/9: Conciencia situacional; GPI/13 diseño y gestión de aeródromo; GPI/14: operaciones de pista; y GPI/16: sistemas de apoyo para la toma de decisiones y sistemas de alerta |  |  |  |  |

(*) Indica que la tarea se ha iniciado previamente al plazo considerado para esta planificación.

| OBJETIVO DE RENDIMIENTO REGIONAL: SAM ATM/06 MEJORAR LA CONCIENCIA SITUACIONAL ATM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficios |  |  |  |  |  |
| Seguridad Operacional |  | - La mejora de la consciencia situacional proporciona datos que facilitan la toma de decisiones operativas, garantizando la seguridad operacional |  |  |  |
| Protección del Medio ambiente y desarrollo sostenible del transporte aéreo |  | - Vigilancia de tránsito aéreo mejorada permite una reducción en la separación entre aeronaves, optimizando el uso de pistas y área de maniobras, permitiendo una mejor afluencia de tránsito aéreo y ampliando la capacidad ATC - Contribuye a colaboración entre tripulación de vuelo y el sistema ATM - Contribuye en toma de decisiones en colaboración (CDM) a través de la compartición de información de datos aeronáuticos - Reducción de la carga de trabajo para pilotos y controladores |  |  |  |
| Métricas |  |  |  |  |  |
| - Reducción de accidentes CFIT - Reducción del número de errores operacionales, incluyendo los eventos LHD. - Incremento en la capacidad ATC |  |  |  |  |  |
| Estrategia 2012 – 2018 |  |  |  |  |  |
| COMPO-NENTES OC ATM | TAREAS |  | PERIODO INICIO-FIN | RESPONSABILIDAD | SITUACION |
| ATM-SDM AO CM | - Elaborar e implantar un plan de acción para la mejora de la conciencia situacional de pilotos y controladores |  | (*) - 2023 | Proyecto Regional | Válida |
|  | - implantar sistemas de proceso de datos de plan de vuelo (nuevo formato FPL) y herramientas de comunicación automatizada de datos entre los ACC |  | (*) – 2020 | Estados | Válida |
|  | - Implantar tecnologías de vigilancia ATS y sus aplicaciones automatizadas según sea requerido |  | (*) – 2023+ | Estados | Válida |
|  | - Implantar sistemas de comunicaciones aire-tierra a través de enlace de datos (ADS-C/CPDLC en espacios aéreos oceánicos, ADS-B, D-ATIS, DCL, D-VOLMET, etc.) |  | (*) – 2023+ | Estados | Válida |
|  | - implantar herramientas de apoyo avanzadas de automatización para contribuir a la compartición de la información aeronáutica |  | (*) – 2023+ | Estados | Válida |
|  | - monitorear el desarrollo de la implantación |  | (*) – 2023+ | GREPECAS | Válida |
| Vínculo con las GPI | GPI/1: uso flexible del espacio aéreo; GPI/6: gestión de afluencia de tránsito aéreo; y GPI/7: gestión dinámica y flexible de rutas ATS; GPI/9: conciencia situacional; GPI/13: diseño y gestión de aeródromos; GPI/14: operaciones en la pista; y GPI/16: apoyo a las decisiones y sistemas de alerta; GPI/17: implantación de aplicaciones de enlace de datos; GPI/18: información aeronáutica; GPI/19: sistemas meteorológicos, GPI/22: Infraestructura de comunicación. |  |  |  |  |

(*) Indica que la tarea se ha iniciado previamente al plazo considerado para esta planificación.