| OBJETIVO DE RENDIMIENTO REGIONAL: SAM CNS/01 SERVICIO FIJO AERONAUTICO EN LA REGION SAM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficios |  |  |  |  |  |
| Seguridad Operacional |  | - Reducción de errores operacionales en coordinaciones entre ACC adyacentes; - Incremento de conciencia situacional ATM; y - Reducción de carga de trabajo al piloto y controlador. |  |  |  |
| Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Transporte Aéreo |  | - Incremento de la capacidad y disponibilidad de los servicios fijos aeronáutico en apoyo de las aplicaciones ATS, MET, AIS y SAR; y - Apoyo al ATFM / CDM. |  |  |  |
| Métricas |  |  |  |  |  |
| - Numero de interconexiones AMHS implementadas según la tabla 1Bb del FASID; - Numero de interconexiones AIDC implementadas según la Tabla 1Bb del FASID; y - .Número de enlaces de comunicaciones para el ATFM centralizado implementadas - Porcentaje de la REDDIG II actualizada - Numero de redes nacionales IP implementadas |  |  |  |  |  |
| Estrategia 2018 – 2023 |  |  |  |  |  |
| COMPO-NENTES OC ATM | TAREAS |  | PERIODO INICIO-FIN | RESPONSABILIDAD | SITUACION |
| AOM ATM-SDM DCB CM AUO | - Completar la implantación de los sistemas AMHS en los Estados que aun no cuentan con estos sistemas |  | (*) - 2018 | Estados | Válida |
|  | - Completar la implantación de la interconexión de sistemas AMHS |  | (*) - 2020 | Estados | Válida |
|  | - Completar la implantación del servicios de comunicaciones para el ATFM centralizado |  | (*) - 2020+ | Estados | Válida |
|  | - Completar la implantar el AIDC en los centros automatizados de la Región SAM |  | (*) - 2018 | Estados | Válida |
|  | - Completar la implantación operacional del AIDC entre ACC´s adyacentes |  | (*) - 2023 | Estados | Válida |
|  | - Modernización red regional REDDIG II |  | 2022 -2023 | Estados | Válida |
|  | - Completar la implantación de redes de comunicaciones IP a nivel regional |  |  |  |  |
|  | - Monitorear el avance de la implantación |  | 2018-2023 | GREPECAS | Válida |
| Vínculo con las GPI | GPI/6: ATFM, GPI/9: Conciencia situacional, GPI/ 16: Sistemas de apoyo para toma de decisiones y sistema de alerta, GPI/18: información aeronáutica, GPI/17: Aplicaciones de enlaces de datos, GPI/19: Sistemas meteorológicos, GPI/22: Infraestructura de comunicación |  |  |  |  |

(*) Indica que la tarea se ha iniciado previamente al plazo considerado para esta planificación.

| OBJETIVO DE RENDIMIENTO REGIONAL: SAM CNS/02 SERVICIO MOVIL AERONAUTICO EN LA REGION SAM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficios |  |  |  |  |  |
| Seguridad Operacional |  | - Reducción de los errores operacionales en coordinaciones entre ACC Adyacentes haciendo las coordinaciones ATS más eficientes; y - Reducción de la carga de trabajo al piloto y el controlador. |  |  |  |
| Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Transporte Aéreo |  | - Aseguramiento de la cobertura y calidad de las comunicaciones en el servicio ATS; - Incremento de la disponibilidad de las comunicaciones para el servicio ATS; - Apoyo al servicio AIM/MET; y - Aseguramiento del espectro de radiofrecuencia para el servicio de comunicación, asignado a la aviación. |  |  |  |
| Métrica |  |  |  |  |  |
| - Porcentaje de cumplimiento de requerimientos de canales de comunicación VHF orales Tabla FASID 2-A; - Número de sistemas CPDLC implantados; - Número de sistemas DCL implantados; - Número de sistemas D-ATIS implantados; y - Número de sistemas D. VOLMET implantados. - Numero de sistemas AEROMACS implantados |  |  |  |  |  |
| Estrategia 2018 - 2023 |  |  |  |  |  |
| COMPO-NENTES OC ATM | TAREAS |  | PERIODO INICIO-FIN | RESPONSABILIDAD | SITUACION |
| AOM ATM-SDM DCB CM | - Completar la implantación de los servicios requeridos en la tabla CNS 2-A “Servicio Móvil Aeronáutico SMAS” |  | (*) - 2018 | Estados | Válida |
|  | - En ruta Continental: Completar cobertura de comunicaciones VHF en espacio aéreo inferior, donde las operaciones así lo requieran. |  | (*)- 2020 | Estados | Válida |
|  | - Completar la implantación del CPDLC área oceánica, manteniendo el servicio HF como respaldo |  | (*) - 2020 | Estados | Válida |
|  | - Completar la implantación del CPDLC en área continental seleccionada. |  | (*)- 2023 | Estados | Válida |
|  | - Área Terminal: Completar la implantación de canales VHF diferentes para los servicios de torre de control y APP en todos los aeropuertos donde se utiliza un solo canal para atender los servicios de APP y torre de control |  | (*) - 2023 | Estados | Válida |
|  | - Completar la implantación de servicios DCL en aeródromos seleccionados |  | (*) -2023 | Estados | Válida |
|  | - Completar la implantación de servicios D-ATIS en aeródromos seleccionados |  | (*) -2023 | Estados | Válida |
|  | - Completar la implantación de servicios VOLMET (por voz y por datos) |  | (*) - 2023 | Estados | Válida |
|  | - Completar la implantación de sistemas AEROMACS para aeródromos seleccionados |  | 2020-2023 | Estados | Válida |
|  | - Garantizar la protección del espectro de radiofrecuencia utilizados para los servicios de comunicaciones actuales y futuros previstos |  | (*) -2023 | Estados OACI | Válida |
|  | - Monitorear el avance de la implantación |  | 2018-2023 | GREPECAS ,SAM/IG | Válida |
| Vínculo con las GPI | GPI/6: ATFM, GPI/9: Conciencia situacional, GPI/17: Aplicaciones de enlaces de datos, GPI/19: Sistemas meteorológicos, GPI/22: Infraestructura de comunicación, GPI 23: Radioespectro aeronáutico |  |  |  |  |

(*) Indica que la tarea se ha iniciado previamente al plazo considerado para esta planificación.

| OBJETIVO DE RENDIMIENTO REGIONAL: SAM CNS/03 SISTEMAS DE NAVEGACIÓN EN LA REGION SAM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficios |  |  |  |  |  |
| Seguridad Operacional |  | - Apoyo a la separación de aeronaves; - Reducción de carga de trabajo al piloto y controlador; e - Incremento de la seguridad a los aterrizajes, evitando el CFIT. |  |  |  |
| Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Transporte Aéreo |  | - Incremento de la capacidad y estructura del espacio aéreo; - Incremento de la integridad del sistema GNSS; - Soporte a la implantación del PBN; y - Reducción de costos. |  |  |  |
| Métricas |  |  |  |  |  |
| - Número de NDB desactivados de acuerdo a la Tabla 3-3 del FASID; - Número de equipos DME implantados - Número de plataformas de ensayo en vuelo modernizadas y - Número de GBAS CAT 1 implantados en aeropuertos con suficiente demanda operacional. |  |  |  |  |  |
| Estrategia 2018 - 2023 |  |  |  |  |  |
| COMPO-NENTES OC ATM | TAREAS |  | PERIODO INICIO-FIN | RESPONSABILIDAD | SITUACION |
| AOM ATM-SDM TS AUO | - Completar la desactivación de los NDB |  | *- 2020+ | Estados | Válida |
|  | - Completar la implantar nuevos sistemas DME necesario para soportar operaciones en ruta en apoyo a PBN |  | (*) - 2023 | Estados | Válida |
|  | - Completar la implantación GBAS CAT 1 en aeropuertos con suficiente demanda operacional |  | (*) -2023 | Estados | Válida |
|  | - Completar la modernización de las plataformas de ensayos en vuelo para las aplicaciones GNSS |  | (*) -2020 | Estados | Válida |
|  | - Garantizar la protección del espectro de radiofrecuencia utilizados para los servicios de comunicaciones actuales y futuros previstos |  | (*) 2023 | Estados OACI | Válida |
|  | - Monitorear el avance de la implantación |  | 2012-2018 | GREPECAS | Válida |
| Vínculo con las GPI | GPI/5: RNAV y RNP; GPI/6: ATFM; GPI/7: Gestión dinámica y flexible de rutas ATS; GPI/10: Diseño y gestión del área terminal; GPI/11: SID y STAR con RNP y RNAV; GPI/12: Integración Funcional de Sistemas de Tierra y de a bordo; GPI/13: Diseño y gestión de aeródromos; GPI/14: Operaciones de pista; GPI/21: Sistemas de Navegación; GPI/23: Radioespectro aeronáutico |  |  |  |  |

(*) Indica que la tarea se ha iniciado previamente al plazo considerado para esta planificación.

| OBJETIVO DE RENDIMIENTO REGIONAL : SAM CNS/04 SERVICIO DE VIGILANCIA ATS EN LA REGION SAM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficios |  |  |  |  |  |
| Seguridad Operacional |  | - Incremento de conciencia situacional ATM; - Mejora en coordinaciones ATS reduciendo errores operacionales en coordinaciones entre ACC adyacentes; y - Reducción de carga de trabajo al piloto y controlador. |  |  |  |
| Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Transporte Aéreo |  | - Facilita el suministro ATS; - Aumento de la capacidad del espacio aéreo; - Soporta la implantación del PBN y rutas aleatorias; y - Optimización de recursos al compartir información. |  |  |  |
| Métricas |  |  |  |  |  |
| - Número de sistemas ADS-C en FIR oceánicos implantados; - Número de ACC´s adyacentes con intercambio de datos de vigilancia ATS; - Porcentaje de espacio aéreo en ruta para niveles superiores con cobertura ADS-B; y - Número de sistemas A-SMGCS implantados. |  |  |  |  |  |
| Estrategia 2018 – 2023 |  |  |  |  |  |
| COMPO-NENTES OC ATM | TAREAS |  | PERIODO INICIO-FIN | RESPONSABILIDAD | SITUACION |
| AOM AO TS CM ATM-SDM | - Implantar para cobertura en áreas de ruta sistemas ADS-B y/o MLAT |  | (*) -2023 + | Estados | Válida |
|  | - Implantar para cobertura en área terminal sistemas ADS-B y/o MLAT |  | (*) -2023 + | Estados | Válida |
|  | - Implantar MLAT para vigilancia superficie de aeródromos en aeropuertos seleccionados |  |  |  |  |
|  | - Implantar sistemas de guía y control de movimiento en superficie A-SMGCS en aeropuertos que previo estudio así lo requiera |  | (*)- 2023 + | Estados | Válida |
|  | - Implantar el servicio ADS-C en todos los Estados con responsabilidad sobre un FIR oceánico |  | (*) - 2023 | Estados | Válida |
|  | - Completar automatización en todos los ACCs |  | (*) -2020 | Estados | Válida |
|  | - Implantar el intercambio de datos de vigilancia ATS entre ACCs adyacentes. |  | (*)- 2023+ | Estados | Válida |
|  | - Garantizar la protección del espectro de radiofrecuencia utilizados para los servicios de comunicaciones actuales y futuros previstos |  | (*) -2023 | Estados OACI | Válida |
|  | - Monitorear el avance de la implantación |  | 2018-2023 | GREPECAS | Válida |
| Vínculo con las GPI | GPI/5: RNAV y RNP; GPI/6: ATFM; GPI/9: Conciencia situacional; GPI/10: Diseño y gestión del área terminal; GPI/11: SID y STAR con RNP y RNAV; GPI/12: Integración Funcional de Sistemas de Tierra y de a bordo; GPI/13: Diseño y gestión de aeródromos; GPI/14: Operaciones de pista; GPI/17: Aplicaciones de enlaces de datos, GPI/22: Infraestructura de comunicación, GPI/23: Radioespectro aeronáutico |  |  |  |  |

(*) Indica que la tarea se ha iniciado previamente al plazo considerado para esta planificación.