| OBJETIVO DE RENDIMIENTO REGIONAL: SAM MET/01 IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA INFORMACION MET |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficios |  |  |  |  |  |
| Seguridad Operacional |  | - Garantizar la calidad de los datos y productos meteorológicos suministrados a todos los usuarios de la comunidad ATM - Mejorar la confianza del usuario acerca de los datos meteorológicos utilizados para la planificación y re-planificación de los vuelos |  |  |  |
| Métricas |  |  |  |  |  |
| - Número de aeródromos internacionales con el QMS/MET implantado y actualizado a la versión 2015 de la Norma ISO 9001 - Numero de aeródromos internacionales con el QMS/MET certificado bajo la Norma ISO 9001: 2015. |  |  |  |  |  |
| Estrategia 2017 – 2020 |  |  |  |  |  |
| COMPO-NENTES OC ATM | TAREAS |  | PERIODO INICIO-FIN | RESPONSABILIDAD | SITUACION |
|  | - Asegurar la implantación y actualización del sistema de gestión de calidad para la información MET(QMS/MET) |  | 2017-2020 | Proyecto Regional Estados | Válida |
|  | - Certificar y mantener la certificación del sistema de gestión de calidad QMS/MET por una organización aprobada, en todos los aeródromos AOP. |  | (*) 2019 | Estados | Válida |
|  | - Monitorear el proceso de la implantación y actualización del QMS/MET |  | 2017-2020 | GREPECAS | Válida |
| Vínculo con las GPI | GPI/18: Información Aeronáutica y GPI/19: Sistemas Meteorológicos |  |  |  |  |

(*) Indica que la tarea se ha iniciado previamente al plazo considerado para esta planificación.

| OBJETIVO DE RENDIMIENTO REGIONAL: SAM MET/02 MEJORAS EN LAS FACILIDADES MET |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficios |  |  |  |  |  |
| Seguridad Operacional |  | - Proveer información MET de mayor confiabilidad a toda la comunidad ATM - Ayudar a la toma de decisiones para la planificación del ATM - Asegurar al usuario la disponibilidad de la información MET - Ayudar a la conciencia situacional de los usuarios aeronáuticos para operaciones AWO (All weather operations) |  |  |  |
| Métricas |  |  |  |  |  |
|  |  | - Número de aeródromos internacionales con AWOS en operación - Número de MWO(s) con equipamiento y sistemas requeridos - Número de aeródromos AOP con resúmenes y tablas climatológicas actualizadas |  |  |  |
| Estrategia 2017 - 2018 |  |  |  |  |  |
| COMPO-NENTES OC ATM | TAREAS |  | PERIODO INICIO-FIN | RESPONSABILIDAD | SITUACION |
| AOM DCB AO AUO ATM-SDM CM | - Dar seguimiento al plan regional de automatización de los datos meteorológicos en todos los aeródromos AOP. |  | 2017-2019 | Proyecto Regional Estados | Válida |
|  | - Establecer un plan regional para fortalecer las Oficinas de Vigilancia Meteorológica (MWO) con la infraestructura requerida para la vigilancia efectiva en la(s) FIR(s) |  | 2017-2020 | Proyecto Regional Estados | Válida |
|  | - Establecer un plan regional para dar continuidad, homogeneidad espacial y armonización en las vigilancias de las FIRs. |  | 2018-2021 | Estados | Válida |
|  | - Dar seguimiento al programa de actualización de los Resúmenes y Tablas climatológicas de los aeródromos AOP. |  | 2017-2019 | Estados | Válida |
|  | - Monitorear la ejecución de los distintos los programas. |  | 2017-2020 | GREPECAS Estados | Válida |
| Vínculo con las GPI | GPI/9: Conciencia Situacional, GPI/14: Operaciones en pistas, GPI/18: Información Aeronáutica y GPI/19: Sistemas Meteorológicos |  |  |  |  |

| OBJETIVO DE RENDIMIENTO REGIONAL: SAM MET/03 MEJORAS EN LA IMPLANTACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS VOLCANES EN LAS AEROVÍAS INTERNACIONALES (IAWV), VIGILANCIA DE LA LIBERACIÓN ACCIDENTAL DE MATERIAL RADIACTIVO Y EN LA EMISIÓN DE SIGMET(S) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficios |  |  |  |  |  |
| Seguridad Operacional |  | - Incremento de la seguridad operacional con el suministro de información sobre cenizas volcánicas y fenómenos severos |  |  |  |
| Protección del medio ambiente y desarrollo sostenible de la aviación |  | - Apoyar la planificación pre-vuelo optimizando las rutas aéreas con respecto a las cenizas volcánicas y liberación accidental de material radiactivo - Apoyar la planificación de nuevas rutas aéreas en forma segura y sostenible |  |  |  |
| Métricas |  |  |  |  |  |
| - Número de Estados con IAWV y sus evoluciones implantados - Número de Estados con Plan de Contingencia por cenizas volcánicas y liberación accidental de material radiactivo aprobados. |  |  |  |  |  |
| Estrategia 2016 – 2022 |  |  |  |  |  |
| COMPO-NENTES OC ATM | TAREAS |  | PERIODO INICIO-FIN | RESPONSABILIDAD | SITUACION |
|  | - Actualizar la Guía para la Implantación del IAVW en la Región basada en el Documento 9766 de la OACI |  | 2017 - 2019 | Proyecto Regional Estados | Válida |
| AOM AO AUO ATMSDM DCB CM |  |  |  |  |  |
|  | - Actualizar las cartas de acuerdos entre los CAA/MET/Organismos vulcanológicos de los Estado, que incluya las responsabilidades de cada institución (incluyendo formato VONA) |  | (*) 2018 | Estados | Válida |
|  | - Donde corresponda, elaborar acuerdos escritos con los servicios meteorológicos nacionales (SMN) en caso de liberación accidental de material radioactivo |  | (*) 2018 | Estados | Válida |
|  | - Actualizar las cartas de acuerdos operacionales entre las dependencias ATS/MET |  | (*) 2018 | Estados | Válida |
|  | - Dar seguimiento a la Implantación del plan regional de contingencia para casos de actividad volcánica |  | (*)2020 | Proyecto Regional | Válida |
|  | - Elaborar un plan regional de contingencia para casos de liberación accidental de material radiactivo. |  | 2017-2020 | Proyecto Regional | Válida |
|  | - Actualización de los procedimientos en las MWO y VAAC acorde con las Enmiendas 77 y 78 del Anexo 3 |  | 2017-2020 | Estados | Válida |
| Vínculo con las GPI | GPI/9: Conciencia Situacional, GPI/14: Operaciones en pistas, GPI/16: Sistema de apoyo para la toma de decisiones y sistemas de aletas, GPI/18: Información Aeronáutica y GPI/19: Sistemas MET. |  |  |  |  |

(*) Indica que la tarea se ha iniciado previamente al plazo considerado para esta planificación.

| OBJETIVO DE RENDIMIENTO REGIONAL: SAM MET/04 MEJORAS EN EL INTERCAMBIO DE INFORMACION OPMET, SEGUIMIENTO A LA EVOLUCIÓN DEL WAFS e IMPLANTACIÓN DE LA INTEROPERABILIDAD DE DATOS MET CON LOS DATOS AIM. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficios |  |  |  |  |  |
| Seguridad Operacional |  | - Suministro de información OPMET en forma oportuna y correctamente codificada a la comunidad ATM - Aumentar la aplicación regional de los pronósticos meteorológicos (vientos de nivel superior, turbulencia, engelamiento, nubes convectivas y otros) |  |  |  |
| Protección al medio ambiente y desarrollo sostenible del transporte aéreo |  | - Aumento en la eficiencia de las operaciones y reducción de las emisiones de carbono. |  |  |  |
| Métricas |  |  |  |  |  |
| - Incremento porcentual de la disponibilidad de la información OPMET, regional e internacional - Número de Estados con el WAFS y sus evoluciones implantados. - Número de Estados con servicios meteorológicos involucrados en sus procesos de CDM y A-CDM. - Número de Estados con datos OPMET transmitido en formato XML/GML. - Número de Estados con datos disponibles para la interoperabilidad. |  |  |  |  |  |
| Estrategia 2017 - 2024 |  |  |  |  |  |
| COMPO-NENTES OC ATM | TAREAS |  | PERIODO INICIO-FIN | RESPONSABILIDAD | SITUACION |
| AOM DCB AO AUO ATMSDM CM | - Actualizar a la Enmienda 77 y 78 el procedimiento regional para garantizar la disponibilidad de la información OPMET en forma oportuna y correctamente codificada. |  | (*) 2018 | Estados / Banco de Datos OPMET de Brasilia | Válida |
|  | - Elaborar procedimientos de contingencia para difundir la información OPMET, vía Internet, en caso de fallas en los sistemas de comunicaciones |  | 2017 - 2019 | Estados | Válida |
|  | - Elaborar e implantar un plan de transición para la codificación de la información OPMET en formato XML |  | 2017 - 2019 | Proyecto Regional Estado | Válida |
|  | - Desarrollo e implantación de procedimientos regionales en apoyo al ATM |  | 2017- 2019 | OACI Estados | Válida |
|  |  | - Establecer un plan de implantación de participación de los servicios meteorológicos en los procesos de CDM y A-CDM. |  |  | 2018-2021 |  | Proyecto Regional Estado |  | Válida |  |
|  | - Elaborar un plan, en forma conjunta con las dependencias COM, para una migración que permita que los productos del WAFS sean compatibles con el ambiente NextGEN/SESAR en el futuro |  | 2017 - 2019 | Proyecto Regional | Válida |
|  | - Establecer un programa para la implantación de normas y procedimientos recomendados, y la infraestructura IT, relacionada al intercambio OPMET en formato interoperable, para que los datos OPMET generados y codificados por los Estados puedan ingresar a un ambiente SWIM. |  | 2018-2021 | Proyecto Regional Estados. | Valida |
| Vínculo con las GPI | GPI/9: Conciencia Situacional, GPI/14: Operaciones en pistas, GPI/18: Información Aeronáutica y GPI/19: Sistemas Meteorológicos |  |  |  |  |

(*) Indica que la tarea se ha iniciado previamente al plazo considerado para esta planificación.

| OBJETIVO DE RENDIMIENTO REGIONAL: SAM MET/05 IMPLANTACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LA METEOROLOGÍA ESPACIAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficios |  |  |  |  |  |
| Seguridad Operacional |  | - Proveer información sobre las condiciones de la Meteorología Espacial. - Disponibilidad mensajes OPMET relacionadas a la Meteorología espacial en las redes de información meteorológica aeronáutica. |  |  |  |
| Protección al medio ambiente y desarrollo sostenible del transporte aéreo |  | - Aumento en la eficiencia de las operaciones y reducción de las emisiones de carbono. |  |  |  |
| Métricas |  |  |  |  |  |
| - Incremento porcentual de la disponibilidad de la información OPMET, regional e internacional - Número de Estados con el WAFS y sus evoluciones implantados. - Número de Estados que preparan pronósticos de meteorología espacial, luego del 2020. - Número de Estados con servicios meteorológicos involucrados en sus procesos de CDM y A-CDM. - Número de Estados con datos OPMET transmitido en formato XML/GML. - Número de Estados con datos disponibles para la interoperabilidad. |  |  |  |  |  |
| Estrategia 2018 - 2022 |  |  |  |  |  |
| COMPO-NENTES OC ATM | TAREAS |  | PERIODO INICIO-FIN | RESPONSABILIDAD | SITUACION |
| AOM DCB AO AUO ATMSDM CM | - Introducción en la Guía de preparación y difusión de los mensajes SIGMET todo lo relacionado a la Vigilancia de la Meteorología Espacial. |  | 2018-2020 | Proyecto Regional Estado | Válida |
|  | - Elaborar e implantar un plan de capacitación del personal MET en la interpretación de los pronósticos de meteorología espacial. |  | 2018 - 2022 | Proyecto Regional Estado | Válida |
|  | - Elaborar e implantar un plan de capacitación para la codificación de la información sobre meteorología espacial OPMET en formato XML |  | 2019 - 2021 | Proyecto Regional Estado | Válida |
|  | - Realizar simulacros de eventos de meteorología espacial para verificar codificaciones y reacciones de los Estados |  | 2019-2022 | Proyecto Regional Estado | Válida |
|  |  | - Establecer un programa para la implantación de normas y procedimientos recomendados, y la infraestructura IT, relacionada a la meteorología espacial generado y codificado por los Estados puedan ingresar a un ambiente SWIM. |  |  | 2020-2022 |  | Proyecto Regional Estados. |  | Valida |  |
| Vínculo con las GPI | GPI/9: Conciencia Situacional, GPI/18: Información Aeronáutica y GPI/19: Sistemas Meteorológicos |  |  |  |  |