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	OBJETIVO DE RENDIMIENTO REGIONAL: SAM AIM/01
MEJORA DE LA CALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD DE 
LA INFORMACIÓN AERONÁUTICA -

	Beneficios

	Seguridad Operacional
	· Garantiza la integridad y resolución de los datos
· Favorece la trazabilidad de la información

	Protección Medio ambiente y Desarrollo sostenible del transporte aéreo
	· Asegura el conocimiento oportuno de cambios significativos en la información

	Métricas

	· Número de Estados que cumplen con el calendario AIRAC 
· Número de Estados con QMS implantados y certificados.
· Porcentaje de aeródromos internacionales con WGS-84 implantados
· Número de deficiencias corregidas
· Número de Estados establecen acuerdos SLA
· Número de Estados que completaron implantación WGS-84

	Estrategia
20172 - 202118

	COMPO-NENTES OC ATM
	TAREAS
	PERIODO
INICIO-FIN
	RESPONSABILIDAD
	SITUACION

	
	a) Plan de Acción para resolver las deficiencias AIS/AIM
	(*)2012 2019
	Estados
	Válida

	AOM
AO
DCB
AUO
	b) Evaluación del estado de cumplimiento y Actualización del Plan de Acción AIM 
	20122018-2020
	Proyecto RegionalOACI - Estados
	Válida

	
	Cumplimiento efectivo del Sistema AIRAC
c) Establecer y certificar un Sistema de Gestión de la Calidad (QMS) del AIM.
	(*) - 2012
(*) - 20132018
	Estados
Estados
	Válida
Válida

	
	Completar la utilización del WGS-84 considerando los nuevos productos de datos
d) Desarrollar Dar seguimiento a la aplicación de las guías de orientación sobre Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) entre originadores de datos y el AIM
	(*) - 2013
*- 2018-20212
	Estados
Proyecto RegionalGREPECAS
	Válida
Válida

	
	e) Establecer acuerdos con originadores de datos (SLA)
	2012 2017 - 20193
	Estados
	Válida

	
	f) Monitorear la implantación del Plan de Acción AIM
	20162 - 202118
	GREPECAS
	Válida

	Vínculo con las GPI
	GPI/9: Conciencia situacional, GPI/16: Sistemas de apoyo para la toma de decisiones y Sistemas de alerta, GPI/18: Información Aeronáutica, GPI/20: WGS-84, GPI/21: Sistemas de navegación



(*) Indica que la tarea se ha iniciado previamente al plazo considerado para esta planificación.


	OBJETIVO DE RENDIMIENTO REGIONAL: SAM AIM/02
MIGRACIÓN A LA PROVISIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA ELECTRÓNICA

	Beneficios

	Seguridad Operacional
	· Apoyo a Sistemas de Alerta de Proximidad al Terreno (GPWS) y herramientas de diseño u optimización de procedimientos

	Protección Medio ambiente y Desarrollo sostenible del transporte aéreo
	· Integración de la información dinámica y estática en una sola presentación facilitando la conciencia situacional
· Acceso a la información en todas las fases del vuelo

	Métricas

	· Número de Estados con el Plan de migración a la provisión de información electrónica implantado
· Número de Eestados con Plan de acción GIS implantado
· Número de Eestados con Plan de acción e-TOD implantado

	Estrategia
20172 - 202118

	COMPO-NENTES OC ATM
	TAREAS
	PERIODO
INICIO-FIN
	RESPONSABILIDAD
	SITUACION

	AOM
AO
CM
DCB
TS
AUO
ATM-SDM
	Elaborar un Plan de migración para la provisión de Información Aeronáutica Electrónica
a) Implantar Plan de migración para la provisión de información aeronáutica electrónica
	2012
2013 2017 - 202118+
	Proyecto Regional
Estados
	Válida
Válida

	
	b) Elaborar un plan de capacitación para el personal AIM con los nuevos perfiles para el desempeño de la gestión de información aeronáutico en el ambiente digital
	2017 - 2021
	Estados – OACI
	Valida

	
	c) Elaborar y establecer un programa para facilitar el inter-funcionamiento AIS - MET
	2016 2017 - 2018+2019
	Proyecto RegionalOACI
	Válida

	
	d) Dar seguimiento al Elaborar Plan de Acción para la Implantación de un GIS
	(*)20122017-2019
	Proyecto RegionalOACI
	Válida

	
	e) Dar seguimiento al Elaborar Plan de acción e-TOD
	(*)20122017-2019
	Proyecto regionalOACI
	Válida

	
	f) Monitorear la implantación del Plan de Transición para la provisión de Información Aeronáutica Electrónica
	20172 - 20198+
	GREPECAS
	Válida

	Vínculo con las GPI
	GPI/9: Conciencia situacional, GPI/16: Sistemas de apoyo para la toma de decisiones y Sistemas de alerta, GPI/18: Información Aeronáutica, GPI/19: Sistemas Meteorológicos, GPI/20: WGS-84


(*) Indica que la tarea se ha iniciado previamente al plazo considerado para esta planificación.



