| OBJETIVO DE RENDIMIENTO REGIONAL: SAM AGA/01 CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS AERONÁUTICOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficios |  |  |  |  |  |
| Seguridad Operacional. |  | - Reduce los accidentes de aeronaves en el aeródromo - Mejora la seguridad operacional de las aeronaves en el aeródromo |  |  |  |
| Protección al medio ambiente y Desarrollo sostenible del transporte aéreo. |  | - Operaciones de Aeródromo eficientes a partir del aseguramiento de la calidad de los datos aeronáuticos |  |  |  |
| Métricas |  |  |  |  |  |
| - Número de deficiencias relacionadas al incumplimiento de la información en la tabla AOP 1. Doc. 8733, Vol. II - Número de aeródromos con proceso establecidos e implementados con el AIM - Número de aeródromos con datos actualizados e-TOD |  |  |  |  |  |
| Estrategia 2017 – 2023 |  |  |  |  |  |
| COMPONENTES OC ATM | TAREAS |  | PERIODO INICIO-FIN | RESPONSABILIDAD | SITUACION |
| AO CM AUO | - Desarrollar un plan de acción regional para actualizar la calidad de la información contenida en el Documento 8733 Plan de Navegación de la Región CAR/SAM, Vol. II, Tabla AOP1 |  | (*) – 2018 | Proyecto Regional/ GREPECAS | Culminada |
|  | - b) Establecer e implementar un proceso que asegure la provisión de datos aeronáuticos por el operador aeroportuario al AIM, con los requisitos de calidad correspondientes. |  | (*) – 2021 | Proyecto Regional/Estados | Válida |
|  | - c) Actualizar los datos de obstáculos de aeródromos en el sistema WGS-84. |  | (*) – 2018 | Estados | Culminada |
|  | - d) Disponibilidad de datos e-TOD para áreas 3 y 4 |  | 2017-2023 | Estados | Válida |
| Vínculo con las GPI | GPI/9: conciencia situacional, GPI/10: diseño y gestión del área terminal, GPI/13: diseño y gestión de Aeródromo. GPI/14: Operaciones de pista, GPI/18: información aeronáutica, GPI/20: WGS-84 |  |  |  |  |

(*) Indica que la tarea se ha iniciado previamente al plazo considerado para esta planificación.

| OBJETIVO DE RENDIMIENTO REGIONAL: SAM AGA/02 CERTIFICACIÓN DE AERÓDROMOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficios |  |  |  |  |  |
| Seguridad Operacional. |  | - Reduce los accidentes de aeronaves en el aeródromo - Mejora la seguridad operacional de las aeronaves en el aeródromo |  |  |  |
| Protección al medio ambiente y Desarrollo sostenible del transporte aéreo |  | - Operaciones de Aeródromo eficientes a partir del cumplimiento de los SARPS |  |  |  |
| Métricas |  |  |  |  |  |
| - Número de Aeródromos certificados - Número de Inspectores capacitados - Numero de Aeródromos con certificación validada con la LAR-AGA |  |  |  |  |  |
| Estrategia 2017 - 2021 |  |  |  |  |  |
| COMPONENTES OC ATM | TAREAS |  | PERIODO INICIO-FIN | RESPONSABILIDAD | SITUACION |
| AO CM AUO DCB | - Armonizar la reglamentación de los estados con el LAR-AGA |  | 2013 - 2019 | Estados | Válida |
|  | - Capacitar inspectores de aeródromos regionales con el MIAGA |  | (*) – 2021+ | Proyecto Regional. | Válida |
|  | - Capacitar inspectores de aeródromos regionales en técnicas de auditoria |  | 2014 – 2019+ | Proyecto Regional | Válida |
|  | - Realizar ensayos de auditorías (certificación) multinacionales a los aeródromos de la región |  | 2014 – 2019+ | Proyecto Regional/ Estados | Válida |
|  | - Certificación de Aeródromos |  | (*) – 2021 | Estados | Válida |
|  | - Validar de los certificados de aeródromos otorgados antes de la armonización con el LAR-AGA |  | 2015 – 2021+ | Estados | Válida |
|  | - Vigilancia del proceso de certificación |  | 2012 – 2021+ | GREPECAS | Válida |
| Vínculo con las GPI | GPI/9: conciencia situacional, GPI/10: diseño y gestión del área terminal, GPI/13: diseño y gestión de Aeródromo. GPI/14: Operaciones de pista |  |  |  |  |

(*) Indica que la tarea se ha iniciado previamente al plazo considerado para esta planificación.

| OBJETIVO DE RENDIMIENTO REGIONAL:SAM AGA/03 PROVISIÓN DE CAPACIDAD FÍSICA Y MEJORAS OPERACIONALES DEL AERÓDROMO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguridad Operacional. |  |  | - Incrementa las operaciones seguras de aeronaves - Aumento de conciencia situacional en todos los involucrados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protección al medio ambiente y Desarrollo sostenible del transporte aéreo. |  |  | - Aumento de capacidad en aeródromos - Reducción de emisiones en los aeródromos - Ahorro de combustible - Fluidez del tránsito en área de movimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Métricas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Estados con al menos un especialista capacitado en planificación de aeródromos - Porcentaje de Estados con planes estratégicos nacionales de desarrollo aeroportuario - Número de aeródromos internacionales con planes maestros vigentes y aprobados - Porcentaje de aeródromos internacionales por Estado con capacidad de pista y plataforma reportada - Número de implementaciones de mecanismos de colaboración en aeródromos de alto tráfico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estrategia 2017 - 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPONENTES OC ATM |  | TAREAS |  |  | PERIODO INICIO-FIN |  | RESPONSABILIDAD |  |  | SITUACION |  |
| AO CM AUO |  | - Desarrollar capacidades de planificación aeroportuaria en los Estados |  |  | 2017 – 2021 |  | Proyecto Regional |  |  | Válida |  |
|  |  | - Preparar planes estratégicos nacionales de desarrollo aeroportuario |  |  | 2017 – 2023+ |  | Estados |  | Válida |  |  |
|  |  | - Revisión de planes maestros de aeropuertos. |  |  | 2018 – 2023+ |  | Estados |  | Válida |  |  |
|  |  | - Desarrollar procedimientos para medir y optimizar la capacidad de pista y plataformas de aeródromos. |  |  | (*) – 2020 |  | Proyecto Regional |  |  | Válida |  |
|  |  | - Aplicar los procedimientos para la optimización de la capacidad de la pista y plataformas de aeródromos |  |  | 2020-2023 |  | Estados |  |  | Válida |  |
|  |  | - Elaborar proyecto/plan de trabajo para la implementación de ACDM |  |  | 2017 – 2018 |  | Proyecto Regional |  |  | Válida |  |
|  |  | - Implementación de ACDM en aeródromos de alto tráfico |  |  | 2019 – 2020 |  | Proyecto Regional/Estados |  |  | Válida |  |
|  |  | - Vigilancia de tareas |  |  | (*) – 2023+ |  | GREPECAS |  |  | Válida |  |
| Vínculo con las GPI |  | GPI/6: gestión de la afluencia del tránsito aéreo; GPI/7: gestión dinámica y flexible de rutas ATS; GPI/9: Conciencia situacional; GPI/13 diseño y gestión de aeródromo; GPI/14: operaciones de pista; y GPI/16: sistemas de apoyo para la toma de decisiones y sistemas de alerta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Indica que la tarea se ha iniciado previamente al plazo considerado para esta planificación.