APENDICE

| OBJETIVO DE RENDIMIENTO REGIONAL: PFF SAM HR/01 PLANIFICACION DE LA INSTRUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DEL SISTEMA DE NAVEGACION AEREA |  |
| --- | --- |
| Beneficios |  |
| Seguridad Operacional | - Refuerza la seguridad operacional |
| Protección al medio ambiente y desarrollo sostenible del transporte aéreo | - Información disponible con niveles de calidad adecuados a los requerimientos - Personal debidamente capacitado como instructores del concepto operacional ATM - Personal debidamente capacitado para gestionar, operar y mantener el Sistema de Navegación Aérea - Incrementa la conciencia situacional del personal - Brindar servicios de navegación aérea con calidad |
| Métricas |  |
| - Número de CIAC que apliquen programas de instrucción para cumplir con la implantación de los requisitos del Sistema de navegación aérea. |  |

| Estrategia 2017 – 2024 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPO-NENTES OC ATM | TAREAS | PERIODO INICIO-FIN | RESPONSABILIDAD | SITUACION |
| AOM, AO AUO DCB ATM-SDM CM TS | - Dar seguimiento al programa de capacitación del personal de los servicios de navegación aérea, para introducir la metodología del ASBU y el concepto operacional ATM a fin de responder a los nuevos desafíos tomando en consideración la documentación OACI | 2017-2021 | Estados | Válida |
|  | - Monitorear las actividades del Equipo especial sobre la Nueva Generación de Profesionales Aeronáuticos (NGAP) e implantar los resultados en la Región | 2017 - 2024 | Estados/OACI | Válida |
|  | - Preparar programas de capacitación específicos que acompañen la implementación de los módulos del bloque 1 del ASBU seleccionados por los Estados tomando en consideración la información sobre documentos de referencia y textos de orientación”. y los requisitos de competencia descritos en los módulos del ASBU (Adjunto D del PBIP) | 2017-2022 | Estados | Válida |
|  | - Alentar a los Estados a que los instructores formados en la metodología de los ASBU, de la Región, preparen a los personales de las diferentes áreas de navegación aérea sobre actividades prioritarias de los módulos del ASBU, especialmente para la implantación del Bloque 1. | 2017 2022 | Proyecto Regional | Válida |
|  | - Fortalecer a los Centros de Instrucción de Aviación Civil (CIAC) de la Región. | 2017 – 2022 | Estados | Válida |
|  | - Impartir los cursos sobre entrenamiento, planificación de los módulos del ASBU del Bloque 1 dentro del Concepto Operacional ATM | 2018-2022 | Estados | Válida |
|  | - Monitoreo de la formación y actualización del personal de navegación aérea | 2017- 2024 | GREPECAS Grupo regional Estados | Válida |
| Vínculo con las GPI | La actualización, capacitación y formación del personal aeronáutico es transversal a todas las áreas del sistema ATM |  |  |  |