FORMATO DE INFORME DE NAVEGACION AEREA (ANRF)

Plan Regional SAM para los Módulos ASBU

| OBJETIVO REGIONAL DE PERFORMANCE –B0-SURF: Seguridad operacional y eficiencia de las operaciones en la superficie (A-SMGCS Nivel 1-2) Área 1 de mejoramiento de la eficiencia: Operaciones aeroportuarias |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASBU B0-SURF: Impacto sobre las principales Áreas Clave de Performance(KPA) |  |  |  |  |  |
|  | Acceso y equidad | Capacidad | Eficiencia | Medio ambiente | Seguridad operacional |
| Aplicable | Y | Y | Y | Y | Y |

| B0- SURF: Avance en la implementación |  |
| --- | --- |
| Elementos | Estado de implementación (tierra y aire) |
| - Sistema de vigilancia para el movimiento en tierra (PSR, SSR, ADS B ó multilateración) | Junio2018 Proveedor de servicios |
| - Sistema de vigilancia a bordo (transpondedor SSR, capacidad ADS B) | Junio2018 Proveedor de servicios |
| - Sistema de vigilancia para vehículos | Junio2018 Proveedor de servicios |
| - Ayudas visuales para la navegación | Diciembre 2015 Proveedor de servicios |
| - ARIWS (Sistema autónomo de advertencia de incursión en pistas) | Diciembre 2022 Proveedor de servicios |
| - Presentación visual y procesamiento de información | Junio 2018 Proveedor de servicios |

| ASBU B0-SURF: Obstáculos/problemas para la implementación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementos | Área de implementación |  |  |  |
|  | Implementación de sistemas terrestres | Implementación de aviónica | Disponibilidad de procedimientos | Aprobaciones operacionales |
| - Sistema de vigilancia para el movimiento en tierra (PSR, SSR, ADS B ó multilateración) | NIL | NIL | Falta de un procedimiento y entrenamiento | Falta de un inspector para las aprobaciones operacionales |
| - Sistema de vigilancia a bordo (transpondedor SSR, capacidad ADS B) | NIL | Falta de sistema de vigilancia a bordo of (capacidad ADS B) En aeronaves de la aviación general y en algunas aeronaves comerciales | Falta de procedimiento y entrenamiento | NIL |
| - Sistema de vigilancia para vehículos | NIL | NIL | Falta de procedimiento y entrenamiento | NIL |
| - Ayudas visuales para la navegación | NIL | NIL | NIL | NIL |
| - ARIWS (Sistema autónomo de advertencia de incursión en pistas) | Integración con sistemas de vigilancia existentes | NIL | Falta de procedimiento y entrenamiento | NIL |

| ASBU B0-SURF: Monitoreo y medición de la performance (Implementación) |  |
| --- | --- |
| Elementos | Indicadores de performance/Métricas de apoyo |
| - Sistema de vigilancia para el movimiento en tierra (PSR, SSR, ADS B o multilateralización) | Indicador: Porcentaje de aeródromos internacionales con SMR / SSR Modo S / ADS-B multilateralización para el movimiento en tierra Métrica de apoyo: Cantidad de aeródromos internacionales con SMR / SSR Modo S / ADS-B multilateralización para el movimiento en tierra |
| - Sistema de vigilancia a bordo (transpondedor SSR, capacidad ADS B) | Indicador: Porcentaje de sistemas de vigilancia a bordo (transpondedor SSR, capacidad ADS B) Métrica de apoyo: Cantidad de aeronaves con sistema de vigilancia a bordo(transpondedor SSR, capacidad ADS B) |
| - Sistema de vigilancia para vehículos | Indicador: Porcentaje de aeródromos internacionales con un sistema de transpondedor en los vehículos Métrica de apoyo: Cantidad de vehículos en los que se ha instalado un sistema de vigilancia |
| - Ayudas visuales para la navegación | Indicador: Porcentaje de aeródromos internacionales que cumplen con los requisitos de ayudas visuales del Anexo 14 Métrica de apoyo: Cantidad de aeródromos internacionales que cumplen con los requisitos de ayudas visuales del Anexo 14 |
| - ARIWS (Sistema autónomo de advertencia de incursión en pistas) | Indicador: Número de aeródromos con sistema instalado Métrica de apoyo: Reducción de eventos/incursiones luego de instalación del sistema. |

| ASBU B0-SURF: Monitoreo y medición de la performance (Beneficios) |  |
| --- | --- |
| Áreas clave de performance | Beneficios |
| Acceso y equidad | Mejora aquellas partes del área de maniobras en las que la torre de control no tiene una buena visión para detectar vehículos y aeronaves. Garantiza equidad en la manera cómo el ATC maneja el tráfico en la superficie, sin importar la posición de dicho tráfico en el aeródromo internacional |
| Capacidad | Capacidad constante del aeródromo durante períodos de visibilidad reducida |
| Eficiencia | Tiempo de rodaje reducido como resultado de una menor exigencia de esperas intermedias por depender únicamente de la vigilancia visual. Menor consumo de combustible |
| Medio ambiente | Menor cantidad de emisiones debido a un menor consumo de combustible |
| Seguridad operacional | Menor cantidad de incursiones en pista. Mejor respuesta a situaciones inseguras. Mejor conciencia situacional y, por ende, una menor carga de trabajo para el ATC |