FORMATO DE INFORME DE NAVEGACION AEREA (ANRF)

Plan Regional SAM para los Módulos ASBU

| OBJETIVO REGIONAL DE PERFORMANCE – B0-DATM: Mejoramiento de los servicios mediante la gestión de la información aeronáutica digital Área 2 de mejoramiento de la eficiencia: Interoperabilidad mundial de datos y sistemas por medio de una gestión de la información de todo el sistema con interoperabilidad mundial |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASBU B0-30: Impacto sobre las principales Áreas Clave de Performance |  |  |  |  |  |
|  | Acceso y equidad | Capacidad | Eficiencia | Medio ambiente | Seguridad operacional |
| Aplicable | N | N | N | Y | Y |

| ASBU B0-DATM: Avance en la implementación |  |
| --- | --- |
| Elementos | Estado de implementación (tierra y aire) |
| - QMS para la AIM | Dic. 2018 |
| - Implementación de e-TOD | Dic. 2019 |
| - Implementación del WGS-84 | Implementado |
| - Implementación del AIXM | Dic. 2019 |
| - Implementación de la E-AIP | Dic. 2019 |
| - NOTAM digital | Dic. 2021 |

| ASBU B0-DATM: Obstáculos/problemas para la implementación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementos | Área de Implementación |  |  |  |
|  | Implementación de sistemas terrestres | Implementación de aviónica | Disponibilidad de procedimientos | Aprobaciones operacionales |
| - QMS para la AIM | Falta de base de datos electrónica. Falta de acceso electrónico basado en protocolo de servicios de Internet | NIL | Falta de procedimientos que permitan a las aerolíneas suministrar datos AIS digitales a los dispositivos de abordo, en particular, paquetes de vuelo electrónicos (EFB). Falta de instrucción para el personal AIS/AIM. | NIL |
| - Implementación de e-TOD |  |  |  |  |
| - Implementación del WGS-84 |  |  |  |  |
| - Implementación del AIXM |  |  |  |  |
| - Implementación de la e-AIP |  |  |  |  |
| - NOTAM digital |  |  |  |  |

| ASBU B0-DATM: Monitoreo y medición de la performance (Implementación) |  |
| --- | --- |
| Elementos | Indicadores de performance/Métricas de apoyo |
| - QMS para la AIM | Indicador: Porcentaje de Estados con certificación QMS. Métrica de apoyo: Cantidad de Estados con certificación QMS. |
| - Implementación de e-TOD | Indicador: Porcentaje de Estados en los que se ha implementado e-TOD. Métrica de apoyo: Cantidad de Estados en los que se ha implantado e-TOD. |
| - Implementación del WGS-84 | Indicador: Porcentaje de Estados en los que se ha implementado el WGS-84. Métrica de apoyo: Cantidad de Estados en los que se ha implantado el WGS-84. |
| - Implementación del AIXM | Indicador: Porcentaje de Estados en los que se ha implementado el AIXM. Métrica de apoyo: Cantidad de Estados en los que se ha implantado el AIXM. |
| - Implementación de la e-AIP | Indicador: Porcentaje de Estados en los que se ha implementado la e-AIP. Métrica de apoyo: Número de Estados en los que se ha implantado la e-AIP. |
| - NOTAM digital | Indicador: Porcentaje de Estados en los que se ha implementado el NOTAM digital. Métrica de apoyo: Cantidad de Estados en los que se ha implantado el NOTAM digital. |

| ASBU B0-DATM: Monitoreo y medición de la performance (Beneficios) |  |
| --- | --- |
| Areas clave de performance | Beneficios |
| Acceso y equidad | NA |
| Capacidad | NA |
| Eficiencia | NA |
| Medio ambiente | Menor cantidad de papel para la difusión de información |
| Seguridad operacional | Reducción en la cantidad de posibles inconsistencias |