FORMATO DE INFORME DE NAVEGACION AEREA (ANRF)

Plan Regional SAM para los Módulos ASBU

| OBJETIVO REGIONAL/NACIONAL DE PERFORMANCE – Módulo N° B0-AMET: Información meteorológica para apoyar mejoras de la eficiencia y seguridad operacionales Area 2 de mejoramiento de la eficiencia: Interoperabilidad mundial de datos y sistemas por medio de una gestión de la información de todo el sistema con interoperabilidad mundial |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASBU B0-AMET: Impacto sobre las principales Areas Clave de Performance (KPA) |  |  |  |  |  |
|  | Acceso y equidad | Capacidad | Eficiencia | Medio ambiente | Seguridad operacional |
| Aplicable | N | Y | Y | Y | Y |

| ASBU B0-AMET: Avance en la implementación |  |
| --- | --- |
| Elementos | Estado de implementación (tierra y aire) |
| - WAFS | En proceso de mejora |
| 2. IAVW | En proceso de mejora |
| 3. Vigilancia de ciclones tropicales | En proceso de mejora |
| 4.Vigilancia de la Meteorología Espacial | En proceso de mejora |
| 5. Avisos de aeródromo | En proceso de mejora |
| 6. Advertencias y alertas de cizallamiento del viento | Proveedor de servicios MET / 2015 |
| 7. SIGMET | Proveedor de servicios MET / 2020 |
| 8. QMS/MET | Proveedor de servicios MET / 2019 |

| ASBU B0-AMET: Información meteorológica para apoyar mejoras de la eficiencia y seguridad operacionales |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementos | Area de Implementación |  |  |  |
|  | Implementación de sistemas terrestres | Implementación de aviónica | Disponibilidad de procedimientos | Aprobaciones operacionales |
| 1. WAFS | Conexión al satélite AFS y sistemas de distribución a través de la internet pública | Nil | Crear un plan de contingencia en caso de fallo de la internet pública | N/A |
| 2. IAVW | Conexión al satélite AFS y sistemas de distribución a través de la internet pública | Nil | Crear un plan de contingencia en caso de fallo de la internet pública | N/A |
| 3. Vigilancia de ciclones tropicales | Conexión al satélite AFS y sistemas de distribución a través de la internet pública | Nil | Crear un plan de contingencia en caso de fallo de la internet pública | N/A |
| 4. Vigilancia de la Meteorología Espacial y material radiactivo | Conexión a la AMHS | Nil | Crear un plan de contingencia para casos de fallos de la internet pública. | N/A |
| 5. Avisos de aeródromo | Conexión a la AMHS | Nil | Arreglos locales para la recepción de avisos de aeródromo | N/A |
| 6. Advertencias y alertas de cizallamiento del viento | Conexión a la AMHS | Nil | Arreglos locales para la recepción de advertencias y avisos de cizalladura del viento | N/A |
| 7. SIGMET | Conexión a la AMHS | Nil | N/A | N/A |
| 8. QMS/MET | Nil | Compromiso de la alta gerencia | N/A | N/A |

| ASBU B0-AMET: Monitoreo y medición de la performance (Implementación) |  |
| --- | --- |
| Elementos | Indicadores de performance/Métricas de apoyo |
| 1. WAFS | Indicador: Implementación por parte de los Estados del Servicio de Archivos del WAFS por Internet (WIFS) Métrica de apoyo: Cantidad de implementaciones del Servicio de Archivos del WAFS por Internet (WIFS) en los Estados |
| 2. IAVW | Indicador: Porcentaje de aeródromos internacionales /MWO en los que se ha implementado procedimientos IAVW Métrica de apoyo: Cantidad de aeródromos internacionales /MWO en los que se ha implementado procedimientos IAVW |
| 3. Vigilancia de ciclones tropicales | Indicador: Porcentaje de aeródromos internacionales /MWO en los que se ha implementado procedimientos de vigilancia de ciclones tropicales Métrica de apoyo: Cantidad de aeródromos internacionales /MWO con vigilancia de ciclones tropicales |
| 4. Vigilancia de la Meteorología Espacial y material radiactivo | Indicador: Porcentajes de MWO en las que se ha implantado los procedimientos de vigilancias de la meteorología espacial y material radiactivo. Métrica de apoyo: Cantidad de aeródromos internacionales con vigilancia de la meteorología espacial y material radiactivo. |
| 5. Avisos de aeródromo | Indicador: Porcentaje de aeródromos internacionales /MWO en los que se ha implementado avisos de aeródromo Métrica de apoyo: Cantidad de aeródromos internacionales /MWO en los que se ha implementado avisos de aeródromo |
| 6. Advertencias y alertas de cizallamiento del viento | Indicador: Porcentaje de aeródromos internacionales /MWO en los que se ha implementado procedimientos de advertencia de cizallamiento del viento Métrica de apoyo: Cantidad de aeródromos internacionales /MWO en los que se ha implementado advertencias y avisos de cizallamiento del viento |
| 7. SIGMET | Indicador: Porcentaje de aeródromos internacionales /MWO en los que se ha implementado procedimientos SIGMET Métrica de apoyo: Cantidad de aeródromos internacionales /MWO en los que se ha implementado procedimientos SIGMET |
| 8. QMS/MET | Indicador: Porcentaje de Estados proveedores de servicios MET en los que se ha implementado el QMS/MET Métrica de apoyo: Cantidad de Estados proveedores de servicios MET con QMS/MET certificado |

| ASBU B0-105: Monitoreo y medición de la performance (Beneficios) |  |
| --- | --- |
| Areas clave de performance | Beneficios |
| Acceso y equidad | No aplicable |
| Capacidad | Uso optimizado de la capacidad del espacio aéreo y del aeródromo gracias al apoyo MET |
| Eficiencia | Menor tiempo de espera a la llegada/salida, reduciendo así el consumo de combustible gracias al apoyo MET |
| Medio ambiente | Menores emisiones debido a un menor consumo de combustible gracias al apoyo MET |
| Seguridad operacional | Menores incidentes/accidentes en vuelo y en los aeródromos internacionales gracias al apoyo MET |