FORMATO DE INFORME DE NAVEGACION AEREA (ANRF)

Plan Regional SAM para los Módulos ASBU

| OBJETIVO REGIONAL/NACIONAL DE PERFORMANCE – ASBU B0-NOPS: Mejor eficiencia para manejar la afluencia mediante la planificación basada en una visión a escala de la red Área 3 de mejoramiento de la eficiencia: Optimización de la capacidad y vuelos flexibles mediante una ATM mundial colaborativa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASBU B0-NOPS: Impacto sobre las principales Áreas Clave de Performance (KPA) |  |  |  |  |  |
|  | Acceso y equidad | Capacidad | Eficiencia | Medio ambiente | Seguridad operacional |
| Aplicable | Y | Y | Y | Y | Y |

| ASBU B0-NOPS: Avance en la implementación |  |
| --- | --- |
| Elementos | Estado de implementación (tierra y aire) |
| - Gestión de afluencia del tránsito aéreo | 2023 |

| ASBU B0-NOPS: Obstáculos/problemas para la implementación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementos | Área de Implementación |  |  |  |
|  | Implementación de sistemas terrestres | Implementación de aviónica | Disponibilidad de procedimientos | Aprobaciones operacionales |
| - Gestión de afluencia del tránsito aéreo | Falta de software de sistema para ATFM Falta de dependencias ATFM implantadas | NIL | Falta de procedimientos ATFM y CDM Falta de entrenamiento |  |

| ASBU B0-NOPS: Monitoreo y medición de la performance (Implementación) |  |
| --- | --- |
| Elementos | Indicadores de performance/Métricas de apoyo |
| - Gestión de afluencia del tránsito aéreo | Indicador: % de FMUs implantados Métrica de apoyo: Número de Estados con dependencias ATFM implantadas |

| ASBU B0-NOPS: Monitoreo y medición de la performance (Beneficios) |  |
| --- | --- |
| Áreas clave de performance | Beneficios |
| Acceso y equidad | Mejor acceso y equidad en el uso del espacio aéreo o el aeródromo como resultado de evitar interrupciones en el tránsito aéreo. Los procesos ATFM se encargan de distribuir las demoras en forma equitativa |
| Capacidad | Mejor uso de la capacidad disponible, capacidad de anticipar situaciones difíciles y mitigarlas en forma anticipada |
| Eficiencia | Menor consumo de combustible debido a una mejor anticipación de los problemas de afluencia; reducción del tiempo en calzos y del tiempo con los motores encendidos |
| Medio ambiente | Menor consumo de combustible, ya que las demoras son absorbidas en tierra, con los motores apagados; o a niveles de vuelo óptimos mediante la gestión de la velocidad o la ruta |
| Seguridad operacional | Menores ocurrencias de sobrecargas no deseadas en los sectores |