FORMATO DE INFORME DE NAVEGACION AEREA (ANRF)

Plan Regional SAM para los Módulos ASBU

| OBJETIVO REGIONAL/NACIONAL DE PERFORMANCE – ASBU B0-ASUR: Capacidad inicial para vigilancia en tierra Área 3 de mejoramiento de la eficiencia: Optimización de la capacidad y vuelos flexibles mediante una ATM mundial colaborativa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASBU B0-84: Impacto sobre las principales Áreas Clave de Performance (KPA) |  |  |  |  |  |
|  | Acceso y equidad | Capacidad | Eficiencia | Medio ambiente | Seguridad operacional |
| Aplicable | N | Y | N | N | Y |

| ASBU B0-ASUR: Avance en la implementación |  |
| --- | --- |
| Elementos | Estado de implementación (tierra y aire) |
| - Implementación del ADS B | Diciembre 2023 Usuarios y proveedor de servicios |
| - Implementación de la multilateralización | Diciembre 2020 Usuarios y proveedor de servicios |
| - Sistema de automatización (Presentación) | Diciembre 2020 Usuarios y proveedor de servicios |

| ASBU B0-8ASUR Obstáculos/problemas para la implementación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementos | Área de Implementación |  |  |  |
|  | Implementación de sistemas terrestres | Implementación de aviónica | Disponibilidad de procedimientos | Aprobaciones operacionales |
| - Implementación del ADS B | Falta de implementación de sistemas ADS B debido a la reciente implementación de sistemas convencionales de vigilancia | Falta de implementación de ADS B en la aviación general y en la antigua flota comercial | Falta de procedimientos | Falta de inspectores con la capacidad apropiada |
| - Implementación de la multilateralización | Instalaciones en estaciones remotas Establecimiento de redes de comunicación | NIL | NIL | Falta de inspectores con la capacidad apropiada |
| - Sistema de automatización (Presentación ) | Falta de cualquier funcionalidad de automatización | NIL | NIL | NIL |

| B0-ASUR Monitoreo y medición de la performance (Implementación) |  |
| --- | --- |
| Elementos | Indicadores de performance/Métricas de apoyo |
| - Implementación de ADS B | Indicador: Porcentaje de aeródromos internacionales en los que se ha implementado ADS-B Métrica de apoyo: Cantidad de ADS B implementados |
| - Implementación de la multilateralización | Indicador: Porcentaje de sistemas de multilateralización implementados Métrica de apoyo: Cantidad de sistemas de multilateralización implementados |
| - Sistema de automatización (Presentación) | Indicador: Porcentaje de dependencias ATS en las que se ha implementado un sistema de automatización Métrica de apoyo: Cantidad de sistemas de automatización implementados en las dependencias ATS |

| ASBU B0-ASUR Monitoreo y medición de la performance (Beneficios) |  |
| --- | --- |
| Áreas clave de performance | Beneficios |
| Acceso y equidad | NA |
| Capacidad | La separación mínima típica es de 3 NM ó 5 NM, lo cual permite un aumento en la densidad del tránsito en comparación con los mínimos reglamentarios. Se logra mejoras en la eficiencia de la vigilancia TMA mediante vectores de alta precisión y más veloces, y una cobertura mejorada |
| Eficiencia | NA |
| Medio ambiente | NA |
| Seguridad operacional | Reducción en la cantidad de incidentes mayores. Apoyo a la búsqueda y salvamento. |