FORMATO DE INFORME DE NAVEGACION AEREA (ANRF)

Plan Regional SAM para los Módulos ASBU

| OBJETIVO REGIONAL/NACIONAL DE PERFORMANCE – B0-TBO: Mayor seguridad operacional y eficiencia mediante la aplicación inicial de servicios en ruta de enlace de datos Área 4 de mejoramiento de la eficiencia: Trayectorias de vuelo eficientes mediante operaciones basadas en la trayectoria |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASBU B0-TBO: Impacto sobre las principales Áreas Clave de Performance (KPA) |  |  |  |  |  |
|  | Acceso y equidad | Capacidad | Eficiencia | Medio ambiente | Seguridad operacional |
| Aplicable | N | Y | Y | Y | Y |

| ASBU B0-TBO: Avance en la implementación |  |
| --- | --- |
| Elementos | Estado de implementación (tierra y aire) |
| - ADS-C sobre áreas oceánicas y remotas | Junio 2020 Proveedor de servicios |
| - CPDLC continental | Junio 2023 Proveedor de servicios |

| ASBU B0-TBO: Obstáculos/problemas para la implementación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementos | Área de Implementación |  |  |  |
|  | Implementación de sistemas terrestres | Implementación de aviónica | Disponibilidad de procedimientos | Aprobaciones operacionales |
| - ADS-C sobre áreas oceánicas y remotas | NIL | La ADS para la aviación general está pendiente de implementación | Los procedimientos GOLD están pendientes de implementación | Falta de inspectores debidamente capacitados para la aprobación de las operaciones |
| - CPDLC continental | NIL | CPDLC para la aviación general está pendiente de implementación | Los procedimientos GOLD están pendientes de implementación | Falta de inspectores debidamente capacitados para la aprobación de las operaciones |

| ASBU B0-TBO: Monitoreo y medición de la performance (Implementación) |  |
| --- | --- |
| Elementos | Indicadores de performance/Métricas de apoyo |
| - ADS-C sobre áreas oceánicas y remotas | Indicadores: Porcentaje de FIR en las que se ha implementado la ADS C Métrica de apoyo: Cantidad de procedimientos ADS C sobre áreas oceánicas y remotas aprobadas |
| - CPDLC continental | Indicadores: Porcentaje de CPDLC implementadas en FIR con áreas oceánicas y remotas Métrica de apoyo: Cantidad de procedimientos CPDLC sobre áreas oceánicas y remotas aprobados. |

| ASBU B0-TBO: Monitoreo y medición de la performance (Beneficios) |  |
| --- | --- |
| Áreas clave de performance | Beneficios |
| Acceso y equidad | NA |
| Capacidad | Una mejor localización del tráfico y una menor separación permiten aumentar la capacidad. Menor carga de trabajo en las comunicaciones y mejor organización de las tareas de los controladores, aumentando así la capacidad de los sectores. |
| Eficiencia | Se puede reducir la separación mínima de las rutas/derrotas y vuelos, permitiendo la aplicación de encaminamientos flexibles y perfiles verticales más cercanos a los preferidos por los usuarios |
| Medio ambiente | Menor cantidad de emisiones como resultado de un menor consumo de combustible |
| Seguridad operacional | Las redes de seguridad basadas en la ADS-C apoyan el monitoreo del cumplimiento con los niveles autorizados, el monitoreo del cumplimiento con las rutas, los avisos de violación de zonas peligrosas y una mejor búsqueda y salvamento. Menores ocurrencias de malos entendidos; solución a situaciones de micrófono trabado (stuck microphone). |