| OBJETIVO DE RENDIMIENTO REGIONAL: SAM ENV IMPLANTACION DEL PLAN DE ACCIÓN DE REDUCCIÓN DEL CO2 Y DEL ESQUEMA DE COMPOENSACIÓN Y REDUCCIÓN DE CO2 PRVENIENTE DE LA AVIACIÓN INTERNACIONAL. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficios |  |  |  |  |  |
| Protección del Medio Ambiente |  | - Garantizar que las operaciones aeronáuticas sean amigable con el medio ambiente. - Mejorar la confianza de la comunidad internacional en las medidas aplicadas por los Estados para mitigar los efectos de la aviación internacional sobre el medio ambiente. |  |  |  |
| Métricas |  |  |  |  |  |
| - Número de Estados con Plan de Acción de reducción de CO2 emitido a la OACI y actualizado cada tres años. - Numero de Estados adherido al CORSIA para el 2024. |  |  |  |  |  |
| Estrategia 2017 – 2024 |  |  |  |  |  |
| COMPO-NENTES OC ATM | TAREAS |  | PERIODO INICIO-FIN | RESPONSABILIDAD | SITUACION |
| AOM DCB AO AUO ATM-SDM | - Promover jornadas multilaterales dentro de la autoridad aeronáutica civil para concienciar y promover las medidas de protección del medio ambiente para mitigar los efectos de la actividad de la aviación internacional sobre la misma. |  | 2018-2019 | Estados | Válidas |
|  | - Establecer y desarrollar un plan de asistencia técnica para los Estados que no han completado su Plan de Acción de Reducción del CO2 |  | 2018-2019 | Proyecto Regional Estados | Válida |
|  | - Remitir a la OACI los Planes de Acción de Reducción de CO2 y actualizarla cada tres años |  | 2018-2024 | Estados | Válida |
|  | - Hacer seguimiento del cumplimiento de las medidas propuesta en los Planes de Acción de los remitidos por los Estados. |  | (*) 2017- 2024 | OACI | Válida |
|  | - Establecer y desarrollar un plan de asistencia técnica para que los Estados implementen los sistemas de Medición, Reporte y Verificación (MRV) de las emisiones de CO2 provenientes de la aviación internacional. |  | 2019-2021 | Proyecto Regional Estados | Válida |
|  | - Promover que los Estados de la Región SAM participen del Esquema de compensación y reducción de emisión de carbono proveniente de la aviación internacional (CORSIA) |  | 2019-2023 | OACI | Válida |
| Vínculo con las GPI | La protección del Medio Ambiente se refieren a medidas que se relacionan con los procedimientos ATM y procedimientos en aeropuertos cuyas aplicaciones necesitan de infraestructuras de comunicaciones para el intercambio de información aeronáutica y meteorológica por lo que el presente PFF está vinculado a todos los GPI. |  |  |  |  |

(*) Indica que la tarea se ha iniciado previamente al plazo considerado para esta planificación.