Apéndice B – Modelo de lista de verificación de implementación de GRF a nivel Estado

| ID | TAREA | QUIÉN | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| GRF 1 | Establecer un equipo nacional de implementación de GRF a nivel estatal | El equipo de implementación del GRF estatal incluirá: - CAA (entidad responsable de la implementación) - Aeródromos - ANSP (ATM / AIM / MET) - Aerolíneas / Operaciones de vuelo - Cualquier otra parte interesada relevante, según sea necesario | Como parte del Plan Estatal, las tareas para desarrollar equipos locales de implementación de GRF pueden asignarse a los RST locales en cada aeropuerto. |
| GRF 1-1 | Desarrollar un Plan Nacional de Implementación de GRF, detallando tareas, campeones y cronogramas. | Equipo Estatal de implementación de GRF |  |
| GRF 2 | Capacitar revisando la siguiente documentación: - Aeródromos PANS (Doc 9981) - Circular 355 de la OACI - Anexo 14 Vol. I. - Presentaciones del Simposio mundial GRF de la OACI https://www.icao.int/Meetings/grf2019 - Doc. OACI 10064 - Otras disposiciones pertinentes de la OACI: modificaciones consiguientes debido a GRF (por ejemplo, PANS-AIM, PANS-ATM, etc.) - Documentación de SRVSOP: https://www.srvsop.aero Educar asistiendo a: - Talleres regionales de la OACI (Taller GRF (Lima)). - Taller regional SRVSOP (Lima, marzo de 2020) Educar realizando: - Talleres / seminarios a nivel estatal | Equipo de implementación de GRF estatal - En coordinación con organismos nacionales que representan aeropuertos, ANSP, aerolíneas | Informar dificultades a la Oficina SAM de la OACI icaosam@icao.int |
| GRF 3 | Promover el GRF a nivel nacional en un contexto de seguridad desarrollando: - folletos - material del sitio web / videos - AIC (Circular de información aeronáutica) | Equipo de implementación de GRF estatal - la distribución también debe incluir Aviación General/Ejecutiva y Militar | El video presentado por ANAC Brasil está disponible en: https://www.anac.gov.br/rcc |
| GRF 4 | Capacitar a las partes interesadas relevantes en GRF Tenga en cuenta que diferentes partes interesadas pueden tener diferentes necesidades de capacitación (por ejemplo, aeródromos, pilotos, ATS, AIS, aeródromos en climas cálidos frente a operadores que vuelan a lugares con condiciones invernales, etc.) Capacite a grupos relevantes que interactúan con los clientes en GRF para que puedan informar a sus clientes cuando están en auditorías / inspecciones | Partes interesadas: - ACI - IATA - IFATCA - IFALPA El equipo estatal de implementación de GRF garantiza la capacitación para: - ADR/ATM - Inspectores CAA/FO | Capacitación en línea (OACI / ACI) disponible en https://www.olc.aero |
| GRF 5 | Actualizar el formato / plantilla SNOWTAM (sistemas NOTAM / SNOWTAM) | El equipo de implementación del GRF estatal asegura que la plantilla SNOWTAM se actualice mediante: - AIM |  |
| GRF 6 | Entrenar en el nuevo formato SNOWTAM | El equipo de implementación del GRF estatal asegura la capacitación en formato SNOWTAM al: - AIM - Operador de aeródromo |  |
| GRF 7 | Actualice AIP, según sea necesario | El equipo estatal de implementación de GRF asegura que AIP se actualice mediante: - AIM |  |
| GRF 8 | Realizar prueba paralela de GRF Realizar análisis utilizando archivos de SNOWTAM y AIREPS (esto también debe considerarse después de la implementación para identificar errores) | El equipo estatal de implementación de GRF coordina la prueba paralela con las partes interesadas necesarias: - Operadores aeroportuarios - ANSP - CAA regional - Aerolíneas - AIS |  |

--- FIN ---