ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL OFICINA REGIONAL SUDAMERICANA PLAN DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN AEREA BASADO EN RENDIMIENTO PARA LA REGION SAM Versión 1.2 Mayo 2013

ÍNDICE

Capítulo	Contenido	No. Pág.

- Preámbulo

  - Objetivo	6

  - Alcance	6

  - Antecedentes	6

  - Papel y responsabilidades de las partes interesadas	7

- El Tráfico Aéreo en la Región SAM

  - Pronóstico de Tráfico de la Región SAM 	8

- Consideraciones de Planificación

  - Introducción	9

  - Metodología de Planificación 	9

  - Herramientas de Planificación: Estrategia de implantación en el marco del ASBU	10

  - Módulos del ASBU considerados en la Región SAM	13

- Gestión del Tránsito Aéreo (ATM)

  - Introducción	15

  - Principios Generales 	15

  - Análisis de la Situación Actual 	16

  - Estrategia de Implantación de los objetivos de rendimiento 	17

  - Operaciones en Ruta 	18

  - Operaciones en TMA	20

  - Alineación con el ASBU	25

- Comunicaciones, Navegación y Vigilancia

  - Introducción	26

  - Análisis de la Situación actual 	27

  - Estrategia de implantación de los objetivos de rendimiento 	29

  - Alineación con el ASBU	31

- Meteorología

  - Introducción 	32

  - Análisis de la Situación actual 	32

  - Estrategia de implantación de los objetivos de rendimiento 	33

  - Implantación del sistema de Gestión de calidad

de la información MET (QMS/MET) 	33

  - Alineación con el ASBU	33

- Servicio de Búsqueda y Salvamento

  - Introducción	35

  - Análisis de la Situación actual	35

  - Estrategia de implantación de los objetivos de rendimiento	36

  - Alineación con el ASBU	38

- Servicios de Información Aeronáutica

  - Introducción	39

  - Análisis de la Situación actual 	39

  - Estrategia de implantación de los objetivos de rendimiento	40

  - Alineación con el ASBU	42

- Aeródromos y Ayudas Terrestres/Planificación Operacional de Aeródromos.

  - Introducción	44

  - Análisis de la Situación actual 	44

  - Estrategia de implantación de los objetivos de rendimiento	45

  - Alineación con el ASBU	48

- Desarrollo de Recursos Humanos y Gestión de la Competencia

  - Introducción	49

  - Análisis de la Situación actual 	50

  - Estrategia de implantación de los objetivos de rendimiento	52

  - Alineación con el ASBU	52

- Seguridad Operacional

  - Introducción	53

  - Análisis de la Situación actual 	56

  - Estrategia de implantación de los objetivos de rendimiento	56

- Areas de Mejoramiento de la Eficiencia (PIA), Módulos y Formatos de Informe de Navegación Aérea (ANRF)

  - Introducción	57

  - Area de mejoramiento de la eficiencia (PIA)	57

  - Formatos de informe de navegación aérea (ANRF)	59

ADJUNTOS AL DOCUMENTO:

ADJUNTO A - 	Pronósticos de Tránsito en la Región SAM

ADJUNTO B - 	Iniciativas del Plan Mundial y sus relaciones con los grupos principales

ADJUNTO C - 	Formulario relativo al marco de performance PFF

ADJUNTO D – 	Descripción de los módulos tomados en consideración para la Región SAM

ADJUNTO E -	Formulario de informe de navegación aérea (ANRF)

ADJUNTO F -	Glosario de Acrónimos

ADJUNTO G – 	Información MET suministrada por las dependencias MET

ADJUNTO H -  	Lista de documentos de referencia

# PREFACIO

El Plan de Implantación del Sistema de Navegación Aérea Basado en el Rendimiento para la Región SAM) es publicado por la Oficina Regional Sudamericana de la OACI en nombre de los Estados acreditados y las Organizaciones Internacionales involucradas. Considera las implantaciones a corto y mediano plazo tal como lo indican las orientaciones contenidas en el Plan Mundial de Navegación Aérea y las iniciativas del plan necesarias para la evolución hacia un sistema ATM Mundial que figura en el Concepto Operacional ATM Mundial.

La Oficina Regional en nombre de los Estados y Organizaciones Internacionales involucradas publicará las versiones revisadas del plan que fueran necesarias para reflejar las actividades de implantación vigentes.

Se puede solicitar copias del Plan a:

OFICINA SAM DE LA OACI LIMA, PERU E-mail : icaosam@icao.int Website : www.lima.icao.int Tel: : +511 6118686 Fax : +511 6118689 Correo : Apartado Postal 4127, Lima 100, Perú

La presente edición (Versión 1.2) incorpora todas aquellas revisiones y modificaciones surgidas hasta Mayo de 2013. Las enmiendas y/o corrigendos posteriores se indicarán en la Tabla de Registro de Enmiendas y Corrigendos, conforme al procedimiento establecido en la página 5.

Asimismo, cabe agregar que una lista con los documentos de referencia utilizados en la elaboración del presente documento, aparece como Adjunto H.

La publicación de enmiendas y corrigendos se anuncia regularmente a través de correspondencia con los Estados y Organizaciones Internacionales, y en la página web de la OACI, la cual deberían consultar quienes utilizan esta publicación. Las casillas en blanco facilitan la anotación.

## REGISTRO DE ENMIENDAS Y CORRIGENDOS

| ENMIENDAS |  |  |  |  | CORRIGENDOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Núm. | Fecha de aplicación | Fecha de anotación | Anotada por |  | Núm. | Fecha de aplicación | Fecha de anotación | Anotada por |
| 1 | Mayo 2013 |  |  |  |  |  |  |  |