| OBJETIVO DE RENDIMIENTO REGIONAL: SAM CNS/01 SERVICIO FIJO AERONAUTICO EN LA REGION SAM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficios |  |  |  |  |  |
| Seguridad Operacional |  | - Reducción de errores operacionales en coordinaciones entre ACC adyacentes; - Incremento de conciencia situacional ATM; y - Reducción de carga de trabajo al piloto y controlador. |  |  |  |
| Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Transporte Aéreo |  | - Incremento de la capacidad y disponibilidad de los servicios fijos aeronáutico en apoyo de las aplicaciones ATS, MET, AIS y SAR; y - Apoyo al ATFM / CDM. |  |  |  |
| Métricas |  |  |  |  |  |
| - Numero de interconexiones AMHS según la tabla 1Bb del FASID; - Numero de interconexiones AIDC según la Tabla 1Bb del FASID; y - Porcentaje de fases cumplidas para la implantación de la nueva red regional. |  |  |  |  |  |
| Estrategia 2012 – 2018 |  |  |  |  |  |
| COMPO-NENTES OC ATM | TAREAS |  | PERIODO INICIO-FIN | RESPONSABILIDAD | SITUACION |
| AOM ATM-SDM DCB CM AUO | - Completar la implantación de los sistemas AMHS en los Estados que aun no cuentan con estos sistemas |  | (*) - 2013 | Estados | Válida |
|  | - Implantación de la interconexión de sistemas AMHS |  | (*) - 2014 | Estados | Válida |
|  | - Implantar servicios de comunicaciones para el ATFM centralizado |  | 2015 - 2018+ | Estados | Válida |
|  | - Implantar el AIDC en los centros automatizados de la Región SAM |  | (*) - 2013 | Estados | Válida |
|  | - Implantación operacional del AIDC entre ACC´s adyacentes |  | (*) - 2014 | Estados | Válida |
|  | - Implantar la nueva red regional (REDDIG II) |  | 2012 -2015 | Estados | Válida |
|  | - Monitorear el avance de la implantación |  | 2012-2018 | GREPECAS | Válida |
| Vínculo con las GPI | GPI/6: ATFM, GPI/9: Conciencia situacional, GPI/ 16: Sistemas de apoyo para toma de decisiones y sistema de alerta, GPI/18: información aeronáutica, GPI/17: Aplicaciones de enlaces de datos, GPI/19: Sistemas meteorológicos, GPI/22: Infraestructura de comunicación |  |  |  |  |

(*) Indica que la tarea se ha iniciado previamente al plazo considerado para esta planificación.

| OBJETIVO DE RENDIMIENTO REGIONAL: SAM CNS/02 SERVICIO MOVIL AERONAUTICO EN LA REGION SAM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficios |  |  |  |  |  |
| Seguridad Operacional |  | - Reducción de los errores operacionales en coordinaciones entre ACC Adyacentes haciendo las coordinaciones ATS más eficientes; y - Reducción de la carga de trabajo al piloto y el controlador. |  |  |  |
| Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Transporte Aéreo |  | - Aseguramiento de la cobertura y calidad de las comunicaciones en el servicio ATS; - Incremento de la disponibilidad de las comunicaciones para el servicio ATS; - Apoyo al servicio AIM/MET; y - Aseguramiento del espectro de radiofrecuencia para el servicio de comunicación, asignado a la aviación. |  |  |  |
| Métrica |  |  |  |  |  |
| - Porcentaje de cumplimiento de la Tabla FASID 2-A; - Número de sistemas CPDLC implantados; - Número de sistemas DCL implantados; - Número de sistemas D-ATIS implantados; y - Número de sistemas VOLMET implantados. |  |  |  |  |  |
| Estrategia 2012 - 2018 |  |  |  |  |  |
| COMPO-NENTES OC ATM | TAREAS |  | PERIODO INICIO-FIN | RESPONSABILIDAD | SITUACION |
| AOM ATM-SDM DCB CM | - Completar la implantación de los servicios requeridos en la tabla CNS 2-A “Servicio Móvil Aeronáutico SMAS” |  | (*) - 2014 | Estados | Válida |
|  | - En ruta Continental: Completar cobertura de comunicaciones VHF en espacio aéreo inferior, donde las operaciones así lo requieran. |  | 2012- 2015 | Estados | Válida |
|  | - Implantar el CPDLC área oceánica, manteniendo el servicio HF como respaldo |  | (*) - 2018 | Estados | Válida |
|  | - Implantar el CPDLC en área continental seleccionada. |  | 2012- 2018 | Estados | Válida |
|  | - Área Terminal: Implantación de canales VHF diferentes para los servicios de torre de control y APP en todos los aeropuertos donde se utiliza un solo canal para atender los servicios de APP y torre de control |  | (*) - 2015 | Estados | Válida |
|  | - Implantación de servicios DCL en aeródromos seleccionados |  | 2016-2018 | Estados | Válida |
|  | - Implantación de servicios D-ATIS en aeródromos seleccionados |  | 2012-2017 | Estados | Válida |
|  | - Implantación de servicios VOLMET (por voz y por datos) |  | (*) - 2018 | Estados | Válida |
|  | - Garantizar la protección del espectro de radiofrecuencia utilizados para los servicios de comunicaciones actuales y futuros previstos |  | (*) -2018 | Estados OACI | Válida |
|  | - Monitorear el avance de la implantación |  | 2012-2018 | GREPECAS | Válida |
| Vínculo con las GPI | GPI/6: ATFM, GPI/9: Conciencia situacional, GPI/17: Aplicaciones de enlaces de datos, GPI/19: Sistemas meteorológicos, GPI/22: Infraestructura de comunicación, GPI 23: Radioespectro aeronáutico |  |  |  |  |

(*) Indica que la tarea se ha iniciado previamente al plazo considerado para esta planificación.

| OBJETIVO DE RENDIMIENTO REGIONAL: SAM CNS/03 SISTEMAS DE NAVEGACIÓN EN LA REGION SAM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficios |  |  |  |  |  |
| Seguridad Operacional |  | - Apoyo a la separación de aeronaves; - Reducción de carga de trabajo al piloto y controlador; e - Incremento de la seguridad a los aterrizajes, evitando el CFIT. |  |  |  |
| Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Transporte Aéreo |  | - Incremento de la capacidad y estructura del espacio aéreo; - Incremento de la integridad del sistema GNSS; - Soporte a la implantación del PBN; y - Reducción de costos. |  |  |  |
| Métricas |  |  |  |  |  |
| - Número de NDB desactivados de acuerdo a la Tabla 3-3 del FASID; y - Número de GBAS implantados en aeropuertos con suficiente demanda operacional. |  |  |  |  |  |
| Estrategia 2012 - 2018 |  |  |  |  |  |
| COMPO-NENTES OC ATM | TAREAS |  | PERIODO INICIO-FIN | RESPONSABILIDAD | SITUACION |
| AOM ATM-SDM TS AUO | - Continuar con la desactivación de los NDB |  | *- 2018+ | Estados | Válida |
|  | - Implantar nuevos sistemas DME para soportar operaciones en Ruta en apoyo a PBN |  | 2012- 2018 | Estados OACI | Válida |
|  | - Implantar GBAS en aeropuertos con suficiente demanda operacional |  | 2015-2018+ | Estados | Válida |
|  | - Modernizar las plataformas de ensayos en vuelo para las aplicaciones GNSS |  | 2012-2017 | Estados | Válida |
|  | - Garantizar la protección del espectro de radiofrecuencia utilizados para los servicios de comunicaciones actuales y futuros previstos |  | (*) 2018 | Estados OACI | Válida |
|  | - Monitorear el avance de la implantación |  | 2012-2018 | GREPECAS | Válida |
| Vínculo con las GPI | GPI/5: RNAV y RNP; GPI/6: ATFM; GPI/7: Gestión dinámica y flexible de rutas ATS; GPI/10: Diseño y gestión del área terminal; GPI/11: SID y STAR con RNP y RNAV; GPI/12: Integración Funcional de Sistemas de Tierra y de a bordo; GPI/13: Diseño y gestión de aeródromos; GPI/14: Operaciones de pista; GPI/21: Sistemas de Navegación; GPI/23: Radioespectro aeronáutico |  |  |  |  |

(*) Indica que la tarea se ha iniciado previamente al plazo considerado para esta planificación.

| OBJETIVO DE RENDIMIENTO REGIONAL : SAM CNS/04 SERVICIO DE VIGILANCIA ATS EN LA REGION SAM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficios |  |  |  |  |  |
| Seguridad Operacional |  | - Incremento de conciencia situacional ATM; - Mejora en coordinaciones ATS reduciendo errores operacionales en coordinaciones entre ACC adyacentes; y - Reducción de carga de trabajo al piloto y controlador. |  |  |  |
| Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Transporte Aéreo |  | - Facilita el suministro ATS; - Aumento de la capacidad del espacio aéreo; - Soporta la implantación del PBN y rutas aleatorias; y - Optimización de recursos al compartir información. |  |  |  |
| Métricas |  |  |  |  |  |
| - Número de sistemas ADS-C en FIR oceánicos implantados; - Número de ACC´s adyacentes con intercambio de datos de vigilancia ATS; - Porcentaje de espacio aéreo en ruta para niveles superiores con cobertura ADS-B; y - Número de sistemas A-SMGCS implantados. |  |  |  |  |  |
| Estrategia 2012 – 2018 |  |  |  |  |  |
| COMPO-NENTES OC ATM | TAREAS |  | PERIODO INICIO-FIN | RESPONSABILIDAD | SITUACION |
| AOM AO TS CM ATM-SDM | - Implantar en áreas de ruta sistemas ADS-B y/o MLAT |  | 2012-2018 + | Estados | Válida |
|  | - Implantar sistemas de guía y control de movimiento en superficie A-SMGCS en aeropuertos que previo estudio así lo requiera |  | 2013- 2018 + | Estados | Válida |
|  | - Implantar el servicio ADS-C en todos los Estados con responsabilidad sobre un FIR oceánico |  | (*) - 2018 | Estados | Válida |
|  | - Implantar el intercambio de datos de vigilancia ATS entre ACCs adyacentes. |  | (*)- 2018+ | Estados | Válida |
|  | - Garantizar la protección del espectro de radiofrecuencia utilizados para los servicios de comunicaciones actuales y futuros previstos |  | (*) -2018 | Estados OACI | Válida |
|  | - Monitorear el avance de la implantación |  | 2012-2018 | GREPECAS | Válida |
| Vínculo con las GPI | GPI/5: RNAV y RNP; GPI/6: ATFM; GPI/9: Conciencia situacional; GPI/10: Diseño y gestión del área terminal; GPI/11: SID y STAR con RNP y RNAV; GPI/12: Integración Funcional de Sistemas de Tierra y de a bordo; GPI/13: Diseño y gestión de aeródromos; GPI/14: Operaciones de pista; GPI/17: Aplicaciones de enlaces de datos, GPI/22: Infraestructura de comunicación, GPI/23: Radioespectro aeronáutico |  |  |  |  |

(*) Indica que la tarea se ha iniciado previamente al plazo considerado para esta planificación.