| OBJETIVO DE RENDIMIENTO REGIONAL: SAM MET/01 IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA INFORMACION MET |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficios |  |  |  |  |  |
| Seguridad Operacional |  | - Garantizar la calidad de los datos y productos meteorológicos suministrados a todos los usuarios de la comunidad ATM - Mejorar la confianza del usuario acerca de los datos meteorológicos utilizados para la planificación y re-planificación de los vuelos |  |  |  |
| Métricas |  |  |  |  |  |
| - Número de aeródromos internacionales con el QMS/MET implantado - Numero de aeródromos internacionales con el QMS/MET certificado |  |  |  |  |  |
| Estrategia 2012 – 2018 |  |  |  |  |  |
| COMPO-NENTES OC ATM | TAREAS |  | PERIODO INICIO-FIN | RESPONSABILIDAD | SITUACION |
|  | - Asegurar la implantación del sistema de gestión de calidad para la información MET(QMS/MET) |  | (*) 2012-2015 | Proyecto Regional Estados | Válida |
|  | - Desarrollar el LAR-MET |  | 2013-2015 | Proyecto Regional Estados | Válida |
|  | - Certificar y mantener la certificación del sistema de gestión de calidad QMS/MET por una organización aprobada, en todos los aeródromos AOP |  | (*) 2015 | Estados | Válida |
|  | - Monitorear el proceso de la implantación QMS/MET |  | 2012-2018 | GREPECAS | Válida |
| Vínculo con las GPI | GPI/18: Información Aeronáutica y GPI/19: Sistemas Meteorológicos |  |  |  |  |

(*) Indica que la tarea se ha iniciado previamente al plazo considerado para esta planificación.

| OBJETIVO DE RENDIMIENTO REGIONAL: SAM MET/02 MEJORAS EN LAS FACILIDADES MET |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficios |  |  |  |  |  |
| Seguridad Operacional |  | - Proveer información MET de mayor confiabilidad a toda la comunidad ATM - Ayudar a la toma de decisiones para la planificación del ATM - Asegurar al usuario la disponibilidad de la información MET - Ayudar a la conciencia situacional de los usuarios aeronáuticos para operaciones AWO (All weather operations) |  |  |  |
| Métricas |  |  |  |  |  |
|  |  | - Número de aeródromos internacionales con AWOS en operación - Número de MWO(s) con equipamiento y sistemas requeridos - Número de aeródromos AOP con resúmenes y tablas climatológicas actualizadas |  |  |  |
| Estrategia 2012 - 2018 |  |  |  |  |  |
| COMPO-NENTES OC ATM | TAREAS |  | PERIODO INICIO-FIN | RESPONSABILIDAD | SITUACION |
| AOM DCB AO AUO ATM-SDM CM | - Establecer un plan regional de automatización de los datos meteorológicos en todos los aeródromos AOP. |  | 2012-2018 | Proyecto Regional Estados | Válida |
|  | - Establecer un plan regional para fortalecer las Oficinas de Vigilancia Meteorológica (MWO) con la infraestructura requerida para la vigilancia efectiva en la(s) FIR(s) |  | 2012-2018 | Proyecto Regional Estados | Válida |
|  | - Establecer programas de inspección y calibración periódicas de instrumentos meteorológicos de las EMA(s) |  | 2012-2014 | Estados | Válida |
|  | - Elaborar y ejecutar un programa de actualización de los Resumenes y Tablas climatológicas de los aeródromos AOP. |  | 2012-2014 | Estados | Válida |
|  | - Monitorear la ejecución de los distintos los programas |  | 2012-2014 | GREPECAS Estados | Válida |
| Vínculo con las GPI | GPI/9: Conciencia Situacional, GPI/14: Operaciones en pistas, GPI/18: Información Aeronáutica y GPI/19: Sistemas Meteorológicos |  |  |  |  |

| OBJETIVO DE RENDIMIENTO REGIONAL: SAM MET/03 MEJORAS EN LA IMPLANTACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS VOLCANES EN LAS AEROVÍAS INTERNACIONALES (IAWV), VIGILANCIA DE LA LIBERACIÓN ACCIDENTAL DE MATERIAL RADIACTIVO Y EN LA EMISIÓN DE SIGMET(S) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficios |  |  |  |  |  |
| Seguridad Operacional |  | - Incremento de la seguridad operacional con el suministro de información sobre cenizas volcánicas y fenómenos severos |  |  |  |
| Protección del medio ambiente y desarrollo sostenible de la aviación |  | - Apoyar la planificación pre-vuelo optimizando las rutas aéreas con respecto a las cenizas volcánicas y liberación accidental de material radiactivo - Apoyar la planificación de nuevas rutas aéreas en forma segura y sostenible |  |  |  |
| Métricas |  |  |  |  |  |
| - Número de Estados con IAWV y sus evoluciones implantados - Número de Estados con Plan de Contingencia por cenizas volcánicas y liberación accidental de material radiactivo aprobados. |  |  |  |  |  |
| Estrategia 2012 – 2018 |  |  |  |  |  |
| COMPO-NENTES OC ATM | TAREAS |  | PERIODO INICIO-FIN | RESPONSABILIDAD | SITUACION |
|  | - Elaborar un plan para asegurar la implantación de las mejoras de la vigilancia de los volcanes en las aerovías internacionales |  | (*) 2012 | Proyecto Regional | Válida |
| AOM AO AUO ATMSDM DCB CM | - Elaborar una Guía para la Implantación del IAVW en la Región basada en el Documento 9766 de la OACI |  | 2012 - 2013 | Proyecto Regional Estados | Válida |
|  | - Actualizar las cartas de acuerdos entre los CAA/MET/Organismos vulcanológicos de los Estado, que incluya las responsabilidades de cada institución (incluyendo formato VONA) |  | (*) 2012 | Estados | Válida |
|  | - Donde corresponda, elaborar acuerdos escritos con los servicios meteorológicos nacionales (SMN) en caso de liberación accidental de material radioactivo |  | (*) 2012 | Estados | Válida |
|  | - Actualizar las cartas de acuerdos operacionales entre las dependencias ATS/MET |  | (*) 2012 | Estados | Válida |
|  | - Elaborar un plan regional de contingencia para casos de actividad volcánica |  | 2012-2013 | Proyecto Regional | Válida |
|  | - Elaborar un plan regional de contingencia para casos de liberación accidental de material radiactivo. |  | 2012-2013 | Proyecto Regional | Válida |
|  | - Actualización de los procedimientos en las MWO y VAAC acorde con las Enmiendas 76 y 77 del Anexo 3 |  | 2013-2018 | Estados | Válida |
| Vínculo con las GPI | GPI/9: Conciencia Situacional, GPI/14: Operaciones en pistas, GPI/16: Sistema de apoyo para la toma de decisiones y sistemas de aletas, GPI/18: Información Aeronáutica y GPI/19: Sistemas MET. |  |  |  |  |

(*) Indica que la tarea se ha iniciado previamente al plazo considerado para esta planificación.

| OBJETIVO DE RENDIMIENTO REGIONAL: SAM MET/04 MEJORAS EN EL INTERCAMBIO DE INFORMACION OPMET Y SEGUIMIENTO A LA EVOLUCIÓN DEL WAFS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficios |  |  |  |  |  |
| Seguridad Operacional |  | - Suministro de información OPMET en forma oportuna y correctamente codificada a la comunidad ATM - Aumentar la aplicación regional de los pronósticos meteorológicos (vientos de nivel superior, turbulencia, engelamiento, nubes convectivas y otros) |  |  |  |
| Protección al medio ambiente y desarrollo sostenible del transporte aéreo |  | - Aumento en la eficiencia de las operaciones y reducción de las emisiones de carbono |  |  |  |
| Métricas |  |  |  |  |  |
| - Incremento porcentual de la disponibilidad de la información OPMET, regional e internacional - Número de Estados con el WAFS y sus evoluciones implantados |  |  |  |  |  |
| Estrategia 2012 - 2018 |  |  |  |  |  |
| COMPO-NENTES OC ATM | TAREAS |  | PERIODO INICIO-FIN | RESPONSABILIDAD | SITUACION |
| AOM DCB AO AUO ATMSDM CM | - Establecer un procedimiento regional para garantizar la disponibilidad de la información OPMET en forma oportuna y correctamente codificada |  | (*) 2018 | Estados / Banco de Datos OPMET de Brasilia | Válida |
|  | - Elaborar procedimientos de contingencia para difundir la información OPMET, vía Internet, en caso de fallas en los sistemas de comunicaciones |  | 2012 - 2013 | Estados | Válida |
|  | - Implantar los nuevos pronósticos de turbulencia, engelamiento, y de nubes convectivas |  | (*) 2013 | Estados | Válida |
|  | - Elaborar e implantar un plan de transición para la codificación de la información OPMET en formato XML |  | 2013 - 2018 | Proyecto Regional Estado | Válida |
|  | - Establecer planes para la migración del ISCS al WIFS |  | (*) 2014 | Estados | Válida |
|  | - Elaborar un plan, en forma conjunta con las dependencias COM, para una migración que permita que los productos del WAFS sean compatibles con el ambiente NextGEN/SESAR en el futuro |  | 2013 - 2018+ | Proyecto Regional | Válida |
|  | - Desarrollo e implantación de procedimientos regionales en apoyo al ATM |  | (*) 2018+ | OACI Estados | Válida |
| Vínculo con las GPI | GPI/9: Conciencia Situacional, GPI/14: Operaciones en pistas, GPI/18: Información Aeronáutica y GPI/19: Sistemas Meteorológicos |  |  |  |  |

(*) Indica que la tarea se ha iniciado previamente al plazo considerado para esta planificación.