| OBJETIVO DE RENDIMIENTO REGIONAL: SAM AGA/01 CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS AERONÁUTICOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficios |  |  |  |  |  |
| Seguridad Operacional. |  | - Reduce los accidentes de aeronaves en el aeródromo - Mejora la seguridad operacional de las aeronaves en el aeródromo |  |  |  |
| Protección al medio ambiente y Desarrollo sostenible del transporte aéreo. |  | - Operaciones de Aeródromo eficientes a partir del aseguramiento de la calidad de los datos aeronáuticos |  |  |  |
| Métricas |  |  |  |  |  |
| - Número de deficiencias relacionadas al incumplimiento de la información en la tabla AOP 1. Doc. 8733, Vol. II FASID - Número de aeródromos con proceso establecidos e implementados con el AIM |  |  |  |  |  |
| Estrategia 2012 – 2018 |  |  |  |  |  |
| COMPONENTES OC ATM | TAREAS |  | PERIODO INICIO-FIN | RESPONSABILIDAD | SITUACION |
| AO CM AUO | - Desarrollar un plan de acción regional para actualizar la calidad de la información contenida en el Documento 8733 Plan de Navegación de la Región CAR/SAM, Vol. II FASID, Tabla AOP1 |  | (*) – 2018 | GREPECAS | Válida |
|  | - b) Establecer e implementar un proceso que asegure la provisión de datos aeronáuticos por el operador aeroportuario al AIM, con los requisitos de calidad correspondientes. |  | (*) – 2018 | Estados | Válida |
|  | - c) Actualizar los datos de obstáculos de aeródromos en el sistema WGS-84. |  | (*) – 2018+ | GREPECAS | Válida |
| Vínculo con las GPI | GPI/9: conciencia situacional, GPI/10: diseño y gestión del área terminal, GPI/13: diseño y gestión de Aeródromo. GPI/14: Operaciones de pista, GPI/18: información aeronáutica, GPI/20: WGS-84 |  |  |  |  |

(*) Indica que la tarea se ha iniciado previamente al plazo considerado para esta planificación.

| OBJETIVO DE RENDIMIENTO REGIONAL: SAM AGA/02 CERTIFICACIÓN DE AERÓDROMOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficios |  |  |  |  |  |
| Seguridad Operacional. |  | - Reduce los accidentes de aeronaves en el aeródromo |  |  |  |
| Protección al medio ambiente y Desarrollo sostenible del transporte aéreo |  | - Operaciones de Aeródromo eficientes a partir del cumplimiento de los SARPS |  |  |  |
| Métricas |  |  |  |  |  |
| - Número de Aeródromos certificados - Número de Inspectores capacitados - Numero de Aeródromos con certificación validada con la LAR-AGA |  |  |  |  |  |
| Estrategia 2012 - 2018 |  |  |  |  |  |
| COMPONENTES OC ATM | TAREAS |  | PERIODO INICIO-FIN | RESPONSA-BILIDAD | SITUACION |
| AO CM AUO DCB | - Desarrollar el Reglamento Aeronáutico Latinoamericano para Aeródromos (LAR-AGA) y el Manual de Inspector de Aeródromos (MIAGA). |  | (*) - 2011 | Proyecto Regional. | Válida |
|  | - Armonizar la reglamentación de los estados con el LAR-AGA |  | 2012 - 2015 | Estados | Válida |
|  | - Capacitar inspectores de aeródromos regionales con el MIAGA |  | (*) – 2015 | Proyecto Regional. | Válida |
|  | - Establecer un proceso de auditorías internas en los aeródromos por los operadores, basadas en el SMS |  | (*) – 2015 | Estados | Válida |
|  | - Validar de los certificados de aeródromos otorgados antes de la armonización con el LAR-AGA |  | 2015 – 2018+ | Estados | Válida |
|  | - Vigilancia del proceso de certificación |  | 2012 – 2018+ | GREPECAS | Válida |
| Vínculo con las GPI | GPI/9: conciencia situacional, GPI/10: diseño y gestión del área terminal, GPI/13: diseño y gestión de Aeródromo. GPI/14: Operaciones de pista |  |  |  |  |

(*) Indica que la tarea se ha iniciado previamente al plazo considerado para esta planificación.

| OBJETIVO DE RENDIMIENTO REGIONAL: SAM AGA/03 OPERACIONES SEGURAS EN AERÓDROMOS QUE NO CUMPLEN CON SARPS DE OACI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficios |  |  |  |  |  |
| Seguridad Operacional. |  | - Disponer de herramienta para la evaluación de desviaciones - Reduce los accidentes de aeronaves en el aeródromo |  |  |  |
| Protección al medio ambiente y Desarrollo sostenible del transporte aéreo. |  | - Operaciones de aeródromo eficientes |  |  |  |
| Métrica |  |  |  |  |  |
| - Número de Aeródromos certificados con desviaciones |  |  |  |  |  |
| Estrategia 2012 - 2018 |  |  |  |  |  |
| COMPONENTES OC ATM | TAREAS |  | PERIODO INICIO-FIN | RESPONSABILIDAD | SITUACION |
| AO CM AUO | - Identificar los Aeropuertos Regionales con características físicas y operacionales que no cumplen con las SARPS de OACI |  | (*) – 2012 | Proyecto Regional | Válida |
|  | - Desarrollar un procedimiento para la certificación con desviaciones, que incluya orientaciones para la evaluación de las no conformidades. |  | (*) - 2013 | Proyecto Regional | Válida |
|  | - Implementar el procedimiento para la certificación con desviaciones |  | 2013 - 2018 | Estados | Válida |
|  | - Monitorear la implantación del procedimiento |  | 2012 - 2018 | GREPECAS | Válida |
| Vínculo con las GPI | GPI/9: conciencia situacional, GPI/13: diseño y gestión de Aeródromo. GPI/14: Operaciones de pista |  |  |  |  |

(*) Indica que la tarea se ha iniciado previamente al plazo considerado para esta planificación.

| OBJETIVO DE RENDIMIENTO REGIONAL:SAM AGA/04 MEJORAS DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS Y OPERACIONALES DEL AERÓDROMO. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficios |  |  |  |  |  |  |
| Seguridad Operacional. |  | - Incrementa las operaciones seguras de aeronaves |  |  |  |  |
| Protección al medio ambiente y Desarrollo sostenible del transporte aéreo. |  | - Contar con guías y criterios operaciones que aumente la capacidad con eficiencia - Fluidez del tránsito en área de movimiento |  |  |  |  |
| Métricas |  |  |  |  |  |  |
| - Número de aeródromos con capacidad incrementada por mejoras en su infraestructura y/o procedimientos. - Porcentaje de operaciones demoradas por aeródromo |  |  |  |  |  |  |
| Estrategia 2012 - 2018 |  |  |  |  |  |  |
| COMPONENTES OC ATM | TAREAS |  | PERIODO INICIO-FIN | RESPONSABILIDAD | SITUACION |  |
| AO CM AUO | - Desarrollar los procedimientos para cálculo de la capacidad de los aeródromos. |  | 2011* – 2012 | Proyecto Regional | Válida |  |
|  | - Capacitar instructores para replicar los procedimientos de cálculo de capacidad |  | 2011* – 2012 | Proyecto Regional | Valida |  |
|  | - Implementar los procedimientos de cálculo de capacidad y evaluar los aeródromos cuya capacidad instalada se encuentra próximo a saturación |  | 2011* - 2012 | Estados | Válida |  |
|  | - Desarrollar procedimientos para optimizar la capacidad de pista y plataformas de aeródromos. |  | (*) – 2013 | Proyecto Regional | Válida |  |
|  | - Desarrollar procedimientos de gestión ambiental en coordinación con los Comités Regionales. |  | 2011* - 2018 | Proyecto Regional | Valida |  |
|  | - Aplicar los procedimientos para la optimización de la capacidad de la pista y plataformas de aeródromos |  | 2013-2018 | Estados | Válida |  |
|  | - Establecer, en coordinación con CNS, los requisitos aplicables a los operadores de aeródromo para la implantación de sistemas de guía y control del movimiento en la superficie. |  | 2012 – 2013 | Proyecto Regional | Válida |  |
|  | - Monitorear la optimización de capacidad de pistas y plataformas |  | (*) – 2018 | GREPECAS |  | Válida |
| Vínculo con las GPI | GPI/9: conciencia situacional, GPI/13: diseño y gestión de Aeródromo. GPI/14: Operaciones de pista |  |  |  |  |  |

(*) Indica que la tarea se ha iniciado previamente al plazo considerado para esta planificación.

| OBJETIVO DE RENDIMIENTO REGIONAL: SAM AGA/05 SEGURIDAD OPERACIONAL DE PISTA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficios |  |  |  |  |  |  |
| Seguridad Operacional. |  | - Reduce las excursiones de pistas - Reduce las incursiones de pista - Mejora la seguridad operacional de las aeronaves en pista |  |  |  |  |
| Protección al medio ambiente y Desarrollo sostenible del transporte aéreo. |  | - Operaciones de Aeródromo eficientes |  |  |  |  |
| Métricas |  |  |  |  |  |  |
| - Número de aeródromos con planes de acción para la gestión a los riesgos de excursiones de pista - Número de excursiones de pista por cada millón de operaciones de la aviación civil internacional por año. - Número de incursiones de pista por cada millón de operaciones de la aviación civil internacional por año. |  |  |  |  |  |  |
| Estrategia 2012 - 2018 |  |  |  |  |  |  |
| COMPONENTES OC ATM | TAREAS |  | PERIODO INICIO-FIN | RESPONSABILIDAD |  | SITUACION |
| AO CM AUO | - Desarrollar un plan de gestión de seguridad de la superficie de las pistas |  | (*) – 2012 | Proyecto Regional | Válida |  |
|  | - Asistir a los Estados para la implantación de procedimientos de gestión de seguridad de la superficie de las pistas. |  | (*) – 2012 | Estados | Válida |  |
|  | - Vigilar la implantación del plan de gestión regional |  | (*) – 2018+ | GREPECAS | Válida |  |
| Vínculo con las GPI | GPI/9: conciencia situacional, GPI/13: diseño y gestión de Aeródromo. GPI/14: Operaciones de pista, GPI/18: información aeronáutica, GPI/20: WGS-84 |  |  |  |  |  |

(*) Indica que la tarea se ha iniciado previamente al plazo considerado para esta planificación.