| OBJETIVO DE RENDIMIENTO REGIONAL: PFF SAM HR/01 PLANIFICACION DE LA INSTRUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DEL SISTEMA DE NAVEGACION AEREA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficios |  |  |  |  |  |
| Seguridad Operacional |  | - Refuerza la seguridad operacional |  |  |  |
| Protección al medio ambiente y desarrollo sostenible del transporte aéreo |  | - Información disponible con niveles de calidad adecuados a los requerimientos - Personal debidamente capacitado como instructores del concepto operacional ATM - Personal debidamente capacitado para gestionar, operar y mantener el Sistema de Navegación Aérea - Incrementa la conciencia situacional del personal - Brindar servicios de navegación aérea con calidad |  |  |  |
| Métricas |  |  |  |  |  |
| - Número de CIAC que apliquen programas de instrucción para cumplir con la implantación de los requisitos del Sistema de navegación aérea. |  |  |  |  |  |
| Estrategia 2012 – 2018 |  |  |  |  |  |
| COMPO-NENTES OC ATM | TAREAS |  | PERIODO INICIO-FIN | RESPONSABILIDAD | SITUACION |
| AOM, AO AUO DCB ATM-SDM CM TS | - Elaborar programa de capacitación del personal de los servicios de navegación aérea, a fin de responder a los nuevos desafíos tomando en consideración la documentación OACI |  | 2012-2013 | Proyecto Regional | Válida |
|  | - Hacer seguimiento de las actividades del Equipo especial sobre la Nueva Generación de Profesionales Aeronáuticos (NGAP) e implantar los resultados en la Región |  | 2011 - 2016 | Estados | Válida |
|  | - Establecer un Grupo de instructores expertos en el CONOPS para capacitar instructores en la Región SAM |  | 2012-2013 | Proyecto Regional | Válida |
|  | - Preparar Guías de formación entrenamiento, planificación y Concepto Operacional ATM |  | 2013-2014 | Proyecto Regional | Válida |
|  | - Preparar un programa para instructores sobre entrenamiento, planificación y Concepto Operacional ATM |  | 2013-2014 | Proyecto Regional | Válida |
|  | - Fortalecer a los Centros de Instrucción de Aviación Civil (CIAC) de la Región. |  | 2012 – 2014 | Estados | Válida |
|  | - Impartir los cursos sobre entrenamiento, planificación y Concepto Operacional ATM |  | 2013-2016 | Estados | Válida |
|  | - Monitoreo de la formación y actualización del personal de navegación aérea |  | 2016-2018+ | GREPECAS Estados | Válida |
| Vínculo con las GPI | La actualización, capacitación y formación del personal aeronáutico es transversal a todas las áreas del sistema ATM |  |  |  |  |