| OBJETIVO DE RENDIMIENTO REGIONAL: PFF SAM SM/01 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficios |  |  |  |  |  |
| Seguridad Operacional |  | - Refuerza la seguridad operacional |  |  |  |
| Métricas |  |  |  |  |  |
| - N° de EI para ANS - Número de Estados con SSP implantados - Número de aeródromos internacionales con SMS implantados - Número de servicios ATS con SMS implantados |  |  |  |  |  |
| Estrategia 2012 - 2018 |  |  |  |  |  |
| COMPO-NENTES OC ATM | TAREAS |  | PERIODO INICIO-FIN | RESPONSABILIDAD | SITUACION |
| AOM AUO | - Desarrollo de las normas y procedimientos asociados para cumplir los requerimientos de vigilancia de la seguridad operacional en los servicios de navegación aérea |  | 2013-2015 | Proyecto regional | Válida |
|  | - Asistir en el fortalecimiento de las administraciones de aviación civil para cumplir con las labores de vigilancia de los servicios de navegación aérea |  | 2014-2018 | Proyecto regional | Válida |
|  | - Seguimiento al programa de trabajo del RASG-PA, como referencia para las actividades de la región |  | (*) – 2018+ | Estados | Válida |
|  | - Elaborar Guías de orientación para la implantación de SMS en los servicios ATS y aeródromos internacionales |  | (*) - 2012 | Proyecto regional | Válida |
|  | - Asistir en la implantación de los programas estatales de seguridad operacional (SSP) |  | 2012 | Oficina Regional | Válida |
|  | - Elaborar y mantener bases de datos de la seguridad operacional regional |  | 2012 - 2013 | Proyecto regional | Válida |
|  | - Formular guías de orientación para la protección de los datos de seguridad operacional |  | 2012 - 2014 | Proyecto regional | Válida |
|  | - Implantación efectiva de SMS en los ATS y aeropuertos internacionales |  | (*) - 2014 | Estados | Válida |
|  | - Elaborar e impartir un plan de capacitación en relación a la aplicación y elaboración de un caso de seguridad operacional como mínimo, de acuerdo al nivel del usuario |  | (*) - 2012 | Estados | Válida |
|  | - Evaluar y asistir a los Estados en la implantación efectiva de las acciones a fin de mejorar la seguridad operacional |  | (*) - 2018 | GREPECAS | Válida |
|  | - Monitoreo continuo y evaluación periódica de la eficacia de seguridad operacional y de la implantación de los SMS y SSP |  | 2012 - 2018 | GREPECAS | Válida |
| Vínculo con las GPI | El enfoque sistémico de la seguridad operacional es holístico, aplicándose a todo el sistema ANS |  |  |  |  |

(*) Indica que la tarea se ha iniciado previamente al plazo considerado para esta planificación.