FORMATO DE INFORME DE NAVEGACION AEREA (ANRF)

Plan Regional SAM para los Módulos ASBU

| OBJETIVO REGIONAL DE PERFORMANCE – B0-65: Optimización de los procedimientos de aproximación, guía vertical incluida Area 1 de mejoramiento de la eficiencia: Operaciones aeroportuarias |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASBU B0-65: Impacto sobre las principales Areas Clave de Performance (KPA) |  |  |  |  |  |
|  | Acceso y equidad | Capacidad | Eficiencia | Medio ambiente | Seguridad operacional |
| Aplicable | Y | Y | Y | Y | Y |

| ASBU B0-65: Avance en la Implementación |  |
| --- | --- |
| Elementos | Estado de implementación (tierra y aire) |
| - APV con Baro VNAV | Diciembre 2016 – Proveedores de servicios y usuarios |
| - APV con SBAS | No contemplado para el corto y mediano plazo |
| - APV con GBAS | Diciembre 2018- Proveedores de servicios y usuarios |

| ASBU B0-65: Obstáculos/problemas para la implementación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementos | Area de Implementación |  |  |  |
|  | Implementación de sistemas terrestres | Implementación de aviónica | Disponibilidad de procedimientos | Aprobaciones operacionales |
| - APV con Baro VNAV | NIL | Falta de implementación de aviónica en la flota general | Falta de una instrucción apropiada | Falta de una instrucción apropiada |
| - APV con SBAS | Alto costo, falta de un análisis costo-beneficio Ionósfera adversa | Falta de implementación de aviónica en la flota comercial | Falta de una instrucción apropiada | Alto costo de implementación Falta de un análisis costo-beneficio |
| - APV con GBAS | Falta de un análisis costo-beneficio de las NAVAIDS convencionales existentes Ionósfera adversa | Falta de implementación de aviónica en la flota comercial y general | Falta de una instrucción apropiada | Falta de una instrucción apropiada Evaluación de un verdadero requisito operacional |

| ASBU B0-65: Monitoreo y medición de la performance (Implementación) |  |
| --- | --- |
| Elementos | Indicadores de performance/Métricas de apoyo |
| - APV con Baro VNAV | Indicador: Porcentaje de aeródromos internacionales con pistas por instrumentos en las que se ha implementado un procedimiento APV con Baro VNAV Métrica de apoyo: Cantidad de aeropuertos internacionales en los que se ha implementado un procedimiento of APV con Baro VNAV aprobado |
| - APV con SBAS |  |
| - APV con GBAS | Indicador: Porcentaje de aeródromos internacionales con pistas por instrumentos en las que se ha implementado un procedimiento APV GBAS Métrica de apoyo: Cantidad de aeropuertos internacionales en los que se implementado un procedimiento APV GBAS. |

| ASBU B0-65: Monitoreo y medición de la performance (Beneficios) |  |
| --- | --- |
| Areas clave de performance | Métricas de performance |
| Acceso y equidad | Mayor accesibilidad del aeródromo |
| Capacidad | Mayor capacidad de las pistas |
| Eficiencia | Menor consumo de combustible debido a mínimos más bajos, menores desviaciones, cancelaciones, demoras |
| Medio ambiente | Menor cantidad de emisiones debido a un menor consumo de combustible |
| Seguridad operacional | Mayor seguridad operacional mediante trayectorias de aproximación estabilizadas. |