FORMATO DE INFORME DE NAVEGACION AEREA (ANRF)

Plan Regional SAM para los Módulos ASBU

| OBJETIVO REGIONAL/NACIONAL DE PERFORMANCE – B0-25: Mayor interoperabilidad, eficiencia y capacidad mediante la integración tierra-tierra Area 2 de mejoramiento de la eficiencia: Interoperabilidad mundial de datos y sistemas por medio de una gestión de la información de todo el sistema con interoperabilidad mundial |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASBU B0-25: Impacto sobre las principales Areas Clave de Performance (KPA) |  |  |  |  |  |
|  | Acceso y equidad | Capacidad | Eficiencia | Medio ambiente | Seguridad operacional |
| Aplicable | N | Y | Y | N | Y |

| ASBU B0-25: Avance en la implementación |  |
| --- | --- |
| Elementos | Estado de implementación (tierra y aire) |
| - Completar la implementación AMHS en los Estados que aún no cuentan con este sistema | Diciembre 2014 Proveedor de servicios |
| - Interconexión AMHS | Diciembre 2014 Proveedor de servicios |
| - Implementar AIDC /OLDI en los centros automatizados de los Estados SAM | Junio 2014 Proveedor de servicios |
| - Implementar AIDC/OLDI operacional entre ACC adyacentes | Junio 2018 Proveedor de servicios |
| - Implementar la nueva red regional (REDDIG II) | Junio 2014 Proveedor de servicios |

| ASBU B0-25: Obstáculos/problemas para la implementación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementos | Area de Implementación |  |  |  |
|  | Implementación de sistemas terrestres | Implementación de aviónica | Disponibilidad de procedimientos | Aprobaciones operacionales |
| - Completar la implementación AMHS en los Estados que aún no cuentan con este sistema | NIL | NIL | NIL | NIL |
| - Interconexión AMHS | Negociaciones TPDI entre MTA | NIL | NIL | NIL |
| - Implementar AIDC /OLDI en los centros automatizados de los Estados SAM | NIL | NIL | NIL | NIL |
| - Implementar AIDC/OLDI operacional entre ACC adyacentes | Compatibilidad entre los sistemas AIDC u OLDI de distintos fabricantes | NIL | NIL | NIL |
| - Implementar la nueva red regional (REDDIG II) | NIL | NIL | NIL | NIL |

| ASBU B0-25: Monitoreo y medición de la performance (Implementación)) |  |
| --- | --- |
| Elementos | Indicadores de performance/Métricas de apoyo |
| - Completar la implementación AMHS en los Estados que aún no cuentan con este sistema | Indicador: Porcentaje de Estados en los que se ha implementado el AMHS Métrica de apoyo: Cantidad de AMHS instalados |
| - Interconexión AMHS | Indicador: Porcentaje de Estados donde el AMHS esté interconectado con otros AMHS Métrica de apoyo: Cantidad de interconexiones AMHS implementadas |
| - Implementar AIDC /OLDI en los centros automatizados de los Estados SAM | Indicador: Porcentaje de dependencias ATS con AIDC u OLDI Métrica de apoyo: Cantidad de sistemas AIDC u OLDI instalados |
| - Implement operational AIDC/OLDI between adjacent ACC´s | Indicador: Porcentaje de ACC en los que se ha implementado la interconexión de los sistemas AIDC u OLDI Métrica de apoyo: Cantidad de interconexiones AIDC implementadas, de conformidad con la Tabla CNS 1Bb del FASID para las Regiones CAR/SAM |
| - Implementar la nueva red regional (REDDIG II) | Indicador: Porcentaje de fases completadas para la implementación de la nueva red digital Métrica de apoyo: Fase de implementación de la REDDIG II |

| ASBU B0-25: Monitoreo y medición de la performance (Beneficios) |  |
| --- | --- |
| Areas clave de performance | Métricas de performance |
| Acceso y equidad | NIL |
| Capacidad | Menor carga de trabajo de los controladores y mayor integridad de los datos en apoyo de una separación reducida, lo cual se traduce directamente en un aumento de la capacidad de flujo entre sectores o a través de los límites |
| Eficiencia | La separación reducida también puede ser utilizada para ofrecer, con mayor frecuencia, niveles de vuelo más cercanos a los óptimos; en ciertos casos, esto también se traduce en una menor espera en ruta |
| Medio ambiente | NIL |
| Seguridad operacional | Mejor conocimiento de información más precisa sobre planes de vuelo |