FORMATO DE INFORME DE NAVEGACION AEREA (ANRF)

Plan Regional SAM para los Módulos ASBU

| OBJETIVO REGIONAL/NACIONAL DE PERFORMANCE – B0-102: Mejor eficiencia de las redes de seguridad terrestres Area 3 de mejoramiento de la eficiencia: Optimización de la capacidad y vuelos flexibles mediante una ATM mundial colaborativa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASBU B0-102: Impacto sobre las principales Areas Clave de Performance (KPA) |  |  |  |  |  |
|  | Acceso y equidad | Capacidad | Eficiencia | Medio ambiente | Seguridad operacional |
| Aplicable | N | N | N | N | Y |

| ASBU B0-102: Avance en la implementación |  |
| --- | --- |
| Elementos | Estado de implementación (tierra y aire) |
| - Alerta a corto plazo en caso de conflicto (STCA) | Junio 2016 /Proveedor de servicios |
| - Advertencia de proximidad de área (APW) | Junio 2016/ Proveedor de servicios |
| - Advertencia de altitud mínima de seguridad (MSAW) | Junio 2016 |

| ASBU B0-102: Obstáculos/problemas para la implementación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementos | Area de Implementación |  |  |  |
|  | Implementación de sistemas terrestres | Implementación de aviónica | Disponibilidad de procedimientos | Aprobaciones operacionales |
| - Alerta a corto plazo en caso de conflicto (STCA) | NIL | NIL | Falta de procedimientos | NIL |
| - Advertencia de proximidad de área (APW) | NIL | NIL | Falta de procedimientos | NIL |
| - Advertencia de altitud mínima de seguridad (MSAW) | NIL | NIL | Falta de procedimientos | NIL |

| ASBU B0-102: Monitoreo y medición de la performance (Implementación) |  |
| --- | --- |
| Elementos | Indicadores de performance/Métricas de apoyo |
| - Alerta a corto plazo en caso de conflicto (STCA) | Indicador: Porcentaje de dependencias ATS en las que se ha implementado redes de seguridad terrestres (STCA) Métrica de apoyo: Cantidad de redes de seguridad (STCA) implementadas |
| - Advertencia de proximidad de área (APW) | Indicador: Porcentaje de dependencias ATS en las que se ha implementado redes de seguridad terrestres (APW) Métrica de apoyo: Cantidad de redes de seguridad (APW) implementadas |
| - Advertencia de altitud mínima de seguridad (MSAW) | Indicador: Porcentaje de dependencias ATS en las que se ha implementado redes de seguridad terrestres (MSAW) Métrica de apoyo: Cantidad de redes de seguridad (MSAW) |

| ASBU B0-102: Monitoreo y medición de la performance (Beneficios) |  |
| --- | --- |
| Areas clave de performance | Métricas de performance |
| Acceso y equidad | NA |
| Capacidad | NA |
| Eficiencia | NA |
| Medio ambiente | NA |
| Seguridad operacional | Significativa reducción en la cantidad de incidentes mayores |